M O N T H L Y R E V I E W · 2 0 2 6 . 0 9 测试部9月份复盘 目标回顾 · 结果分析 · 三好一改进 · 本月目标与策略 · 需要的支持 汇报单位：快商通 · 测试部 汇报周期：2026年9月1日 – 9月30日 编制日期：2026年9月30日 数据来源：禅道项目管理系统 · 各项目线复盘材料 快商通 · 测试部 MONTHLY REVIEW 2026.09

目  录

执行摘要　EXECUTIVE SUMMARY	1

一、上个月目标回顾　SEPTEMBER REVIEW	1

1、上个月目标与实际完成情况分析	2

2、上个月结果分析	2

2.1 心态、技能、拜访量（工作量）分析	2

2.1.1 团队人员（含经理、主管、组长）成长能力分析及能力提升策略	6

2.1.3 自己成长能力分析及能力提升策略	8

2.2 策略（市场策略、产品策略、友商策略、服务策略等）	8

三好一改进	8

三好事项	8

改进事项	9

二、本月目标和策略　OCTOBER PLAN	9

1、本月绩效计划明细表	9

2、10月份工作与路径	9

三、需要的支持　SUPPORT NEEDED	9

附录：数据口径与待补充项　APPENDIX	9

A. 数据口径说明	10

B. 待补充/待确认清单	10

注：目录由域代码生成，编辑后请右键目录选择「更新域」刷新页码。

# 执行摘要　EXECUTIVE SUMMARY

9月份测试部围绕「按期交付、质量收敛、自动化收官」三条主线开展工作：5 条产品线共 20 次发版全部按期（含在线客服 7 次凌晨更新），实现零延期；全月提交 Bug 482 个、有效率 93.4%；线上问题冲刺共登记 16 条，归类线上有效遗漏 3 条（SCRM 2 条均 3 级已修复、KuaiBuddy 1 条已解决），全部门遗漏率 0.62%，较 8 月明显回落；pw 智能测试平台脚本迁移全面收官（SCRM 36 条链路 + 千锤重要模块），并进入每日定时运行阶段。

| 20 次 版本发版 · 零延期 在线7 / KICP 3 / SCRM 6 / KuaiBuddy 3 / 销冠话术宝 1 | 482 个 提交 Bug（有效 450） 团队 7 人提交 479，系统账号登记 3 | 93.4 % Bug 有效率 无效 32 个，以无法重现（15）为主 |
| --- | --- | --- |
| 3 个 线上有效遗漏 SCRM 2（3 级已修复）+ KuaiBuddy 1（已解决）；环比 8 月 6 个下降 | 0.62 % 全部门遗漏率 在线 0 / KICP 0 / KuaiBuddy 1.28% / SCRM 2.99% | 36 条 pw 脚本迁移收官 SCRM 34 + 云客 2，每日 8 点定时运行 |

待确认/待补充事项（详见附录B）：① KICP 线上冲刺 4 条均为 4 级，按「严重等级 3 级及以上才计遗漏」约定不计遗漏（等级以禅道为准）；② KB 线上 5 条中 92268 为 4 级，按同一约定不计遗漏；③ 考勤数据、SLA 达成值、用例 Bug 产出比待补充。（KuaiBuddy 复盘文档与算法迭代明细已补充归档）

# 一、上个月目标回顾　SEPTEMBER REVIEW

本节回顾 9 月份工作目标的完成情况，并对上月结果逐项展开分析。

## 1、上个月目标与实际完成情况分析

| 序号 | 上月工作目标 | 上月目标实际完成情况 | 上月存在的差距 | 本月改进策略 | 改进完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O1：按预期完成所有产品线上线 在线客服、KICP、SCRM、其他产品（含千锤、KuaiBuddy）按计划上线 | 在线（7 次凌晨更新，均按计划）：9.1 V10.16 第二批；9.2 V10.17 提前上线（抖音来客新界面适配）；9.7 助手服务器拉平；9.8 V10.16 拉平+新优化；9.15 V10.17 迭代；9.22 V10.17 拉平；9.29 V10.18 迭代。 KICP（千锤）：V10.17 第一次（9.3）、第二次（9.15，4/8/10 号分批提测）、V10.18 第一次（9.22，17/18 号分批提测）均按期提测、按期上线；V10.18 第二次（9 项需求）9.28 正常封板，产品交付确认后调整至 10.8 节后上线。 SCRM（6 次发版，均按计划）：v6.16（9.1 腾讯地图更换）、v6.16 临时（9.3 CLI 企微语音/现场录音）、v6.16 迭代（9.10 回访流程与 ASR 多模型）、v6.16 临时（9.11「下一步怎么聊」拆分）、v6.17 临时（9.15 内嵌 KuaiBuddy）、v6.17 迭代（9.23）。 KuaiBuddy：V1.06（9.11 收官）、V1.07（9.14–9.21）、V1.08（9.21–9.28）三个迭代按期交付（依禅道冲刺记录）；销冠话术宝 V1.13 于 9 月内交付。 | 千锤 V10.18 第二次上线时间调整至节后（10.8，封板仍按 9.28 执行）；在线多项功能依赖第三方接口（抖音/美团等），问题修复节奏受制于对方响应。 | 10.8 节后上线版本封板回归专项保障；推动第三方渠道变更前置同步机制落地。 | 持续 |
| 2 | O2（40%）：提高迭代质量，减少线上 bug （各级 bug 扣分与遗漏率目标：在线≤6%、KICP&话术宝≤2%、SCRM≤6%） | 在线遗漏率 0%（线上登记 3 条均为数据/外部原因类无效问题）；KICP 无线上有效遗漏（线上冲刺 4 条均为 4 级，按「3 级及以上才计遗漏」约定不计遗漏，归类见线上清单）；SCRM 线上有效 2 个（均 3 级、已修复），遗漏率 2.99%（≤6% 达标，较 8 月 2.97% 基本持平）；KuaiBuddy 线上登记 5 条，主测复盘认定线上有效遗漏 1 个（92278，已解决，根因为任务产物未入库叠加 skill 提示词缺陷），遗漏率 1.28%（主测复盘填报口径 1.4%，基于线下有效 70 个）。全部门遗漏率 0.62%（3/482）。 | SCRM 遗漏率贴近 3% 改进线，2 条遗漏均与历史/配置逻辑相关；KuaiBuddy「对话执行超 200 步不回复」8 月问题（91696）9 月复发 2 起，根治方案未落地；在线存量遗留 bug 积压、多轮排期未消化。 | KuaiBuddy 长链路压测与 200 步问题根治；SCRM 历史存在问题收敛延续；推动遗留 bug 排期消化机制。 | 10.31 |
| 3 | 回归接口自动化 / 知识库 | 1、pw 智能测试平台迁移收官：SCRM 34 条 + 云客 2 条链路全部迁移完毕，并配置每日早晨 8 点定时运行；千锤完成常规问答、模板问答、触发器、变量、实体、导入等重要模块迁移，可全部执行通过。 2、在线 V10.17/V10.18 单元、回归接口按时提交 PW 平台，更新上线前均更新最新代码并跑完回归脚本。 3、知识库文档整理上传：KICP 4 份、SCRM 10 份。 | — | 各线新增功能脚本持续补充；评估 SCRM 现有脚本覆盖度；定时任务增加结果监控与失败重跑机制。 | 持续 |
| 4 | 协同部门交办事项 / 专项工作 （KICP 性能容量常规回归、KuaiBuddy 测试体系完善、CLI 专项） | KuaiBuddy 性能测试专项 9.23 启动冲刺；KICP 性能冲刺登记问题 2 条；SCRM CLI「未开通增值时提示联系商务或管家」随 v6.17 上线；KuaiBuddy 线上问题 5 条逐一登记跟进（200 步复发 2 起并入 91696 跟踪）。 | KuaiBuddy 长链路压测、模型额度监控尚未落地；KICP「机器人消息发送慢」性能问题排查中（92433）。 | 10 月落地长链路压测方案；性能类问题纳入版本常规回归。 | 10.31 |

## 2、上个月结果分析

### 2.1 心态、技能、拜访量（工作量）分析

#### 测试团队9月份张贴 Bug 情况

共计提交 482 个 bug，其中有效 450 个，无效 32 个，bug 有效率 93.4%（8 月：518 / 487 / 31 / 94%）。无效构成：无法重现 15、需补充数据 4、重复 bug 4、设计如此 4、不予修复 2、转为需求 2、转问题单 1。

| 业务线 | 提交 BUG 总数 | 有效 BUG 总数 | 无效 BUG | 线上登记 | 线上有效 | 遗漏率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在线客服 | 203 | 188 | 15 | 3 | 0 | 0% | 线上 3 条均为数据问题（2）/ 外部原因（1）类无效问题；V10.17/V10.18 迭代 7 次凌晨更新全部按计划 |
| KICP（千锤） | 122 | 119 | 3 | 4 | 0 | 0% | 千锤 V10.17×2 / V10.18×1 按期上线；线上冲刺 4 条：已修复 1、待观察 1、转问题单 1、性能排查中 1（归类见线上清单） |
| SCRM | 67 | 59 | 8 | 4 | 2 | 2.99% | V6.16/V6.17 迭代 + 4 次临时发版；线上有效 2 条均已修复；另工作手机类问题转云客处理 |
| KuaiBuddy | 78 | 72 | 6 | 5 | 0 | 0% | 含销冠话术宝 V1.13 共 3 条；线上 5 条：已修复 1、外部原因 2、重复 2（8 月 91696 复发） |
| 算法（AI算法中心） | 12 | 12 | 0 | — | — | — | 算法线上识别 badcase 登记 12 条（地址服务为主），转算法优化跟进，不计线上缺陷 |
| 合计 | 482 | 450 | 32 | 16 | 3 | 0.62% | 有效率 93.4%；线上有效遗漏环比 8 月（6 个）下降 50% |

口径说明：业务线按禅道产品归属统计（在线客服=营销客服Agent、KICP=千锤Agent生产平台、SCRM=见鱼、KuaiBuddy 含销冠话术宝、算法=AI算法中心），含系统账号登记 3 条；「有效」按解决方案自动判定（设计如此/无法重现/重复/转问题单/不予修复/转需求/需补充数据等非缺陷类计无效）。SaaS 项目复盘自报口径为 226/199（按测试人员归属、剔除待观察），与本表口径差异见附录 A。

#### 测试人员（张贴 Bug 情况）分析

9 月份按测试人员的 Bug 产出、有效率等明细如下（杨建伟产出环比 8 月提升 65%，位列团队第三；林瑞卿有效率 98.3% 为团队最高）：

| 提交人 | 负责产品线 | 提交BUG总数 | 有效BUG总数 | 无效BUG总数 | 有效BUG率 | 用例BUG产出比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙淑琼 | 在线客服 | 137 | 129 | 8 | 94.2% | 待补充 |
| 林瑞卿 | KICP | 121 | 119 | 2 | 98.3% | 待补充 |
| 杨建伟 | 在线客服（协同 KuaiBuddy） | 89 | 81 | 8 | 91.0% | 待补充 |
| 周卓醒 | SCRM（协同销冠话术宝） | 68 | 60 | 8 | 88.2% | 待补充 |
| 杜跃斌 | 性能、KuaiBuddy | 41 | 37 | 4 | 90.2% | 待补充 |
| 钟志鹏 | 算法 | 12 | 12 | 0 | 100% | — |
| 林金堂 | 测试管理 / KuaiBuddy | 11 | 11 | 0 | 100% | — |
| 合计 | — | 479 | 449 | 30 | 93.7% | — |

注：合计 479 为团队 7 人提交数，另有系统账号（saas、kuaibuddy）线上登记 3 条计入业务线表；有效率按统一解决方案口径自动判定；用例 Bug 产出比需各线用例数据，待各负责人补充。

#### 测试人员考勤分析

| 姓名 | 实际出勤 | 应出勤 | 日平均工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 林瑞卿 | 待补充 | — | — |
| 沙淑琼 | 待补充 | — | — |
| 杨建伟 | 待补充 | — | — |
| 钟志鹏 | 待补充 | — | — |
| 杜跃斌 | 待补充 | — | — |
| 周卓醒 | 待补充 | — | — |
| 林金堂 | 待补充 | — | — |

考勤数据需从钉钉后台导出后填入（沿用 8 月口径：实际出勤时长 / 应出勤 168h / 日平均工时）。

#### 9月份各业务线线上 bug 情况

9 月份各业务线线上问题冲刺共登记 16 条（在线 3、KICP 4、SCRM 4、KuaiBuddy 5），其中归类线上有效缺陷 3 条（SCRM 2 条均已修复、KuaiBuddy 1 条已解决）：

| 业务线 | 等级 | 缺陷ID | 问题概述 | 根因 | 处理与结果 | 是否历史存在 | 归类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在线客服 | 3 | 92374 | 【账号管理】online 库和 ks_user 库表数据不统一，导致删除失败 | 双库数据不统一（数据问题） | 协助处理数据，记数据问题类 | 否 | 数据 |
| 在线客服 | 3 | 92432 | 【客户端】发送问候语时间比较久 | 美团自身问题（对方反馈重复 bug 较多） | 外部原因闭环 | 否 | 外部 |
| 在线客服 | 3 | 92440 | 【常用语】手动添加常用语后，刷新/退出登录后看不到 | 数据问题 | 协助客户处理，记数据问题 | 否 | 数据 |
| KICP | 4 | 92433 | 【生】【V10.17_K】【机器人对话】机器人消息发送慢 | 性能类问题，排查中 | 跟进中 | 否 | 有效·非遗漏 |
| KICP | 4 | 92279 | 【V10.17_K】【算法】访客发送「电动车」未去请求智能话术 | 算法识别/路由问题 | 已修复 | 否 | 有效·非遗漏 |
| KICP | 4 | 92089 | 【生】【V10.16_K】【对话设计】机器人未发出匹配到的流程话术 | 触发场景待复现观察 | 待观察 | 否 | 有效·非遗漏 |
| KICP | 4 | 91958 | 【生】【V10.16_K】【对话记录】访客提供联系方式，但访客画像未变更 | 逻辑分支缺陷 | 转问题单 | 否 | 转问题单 |
| SCRM | 3 | 92112 | 【朋友圈营销】168168 朋友圈 AI 自动评论功能 4 号 0 点后失效 | 8 月新增手机端补偿机制，其上报内容不触发 AI 自动点赞/评论 | 已修复 | 是（8 月变更引入） | 有效·遗漏 |
| SCRM | 3 | 92349 | 【沟通记录】168168 AI 分析时报未知异常 | 特定客户管理设置导致代码进入异常分支 | 已修复 ，后续优化该模块设计逻辑 | 否 | 有效·遗漏 |
| SCRM | 3 | 92350 | 【工作手机】营销版手机关机后，SCRM 仍显示手机在线 | 云客侧问题 | 已修复 （转云客） | 否 | 转云客 |
| SCRM | 4 | 92277 | 【工作手机】168168 反馈打电话突然没信号 | 云客侧问题 | 转云客跟进（复盘原文：4 个云客问题均已交云客修复） | 否 | 转云客 |
| KuaiBuddy | 3 | 92274 / 92275 | 【对话核心】168168 / 625555 公司对话执行超 200 步不回复 | 8 月「200 步上限」问题（91696）同类场景复发 | 重复bug ，并入 91696 跟踪 | 是 | 重复 |
| KuaiBuddy | 4 | 92278 | 【对话核心】scrm 对话分析 html 产物未入库，导致预览报错 | 任务产物未调入库工具 + skill 预览提示词缺陷致 AI 自编地址；已改提示词解决 | 已解决 （禅道登记为转反馈，主测复盘认定有效） | 是 | 有效·遗漏 |
| KuaiBuddy | 4 | 92267 | 【对话核心】AI 生图指定文件名与实际入库文件名不一致 | 模型与文件库行为差异 | 外部原因 | 否 | 待确认 |
| KuaiBuddy | 4 | 92268 | 【IMA 配置】已配置 appkey/clientId，对话仍返回「凭证未配置」 | 配置读取链路缺陷 | 已修复 | 否 | 有效·非遗漏 |

注：① 「归类」为月度复盘统计口径：仅「有效·遗漏」计入线上有效 bug 与遗漏率；② KuaiBuddy 92268 与 KICP 线上冲刺 4 条（92433/92279/92089/91958）均为 4 级，按「严重等级 3 级及以上才计遗漏」约定归为有效·非遗漏（等级以禅道为准）；③ KuaiBuddy 92278 禅道登记为「转反馈」，主测复盘依据根因分析（产物未入库 + 提示词缺陷）认定为线上有效遗漏，本报告采纳主测口径；④ SCRM 另有工作手机类云客问题转云客侧修复；⑤ 算法中心 12 条识别 badcase 在「9月份迭代说明」节单独说明，不计线上缺陷。

#### 9月份各产品线遗漏情况

| 产品线 | 提交总数 | 遗漏数 | 遗漏率 | KR 目标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在线客服 | 203 | 0 | 0% | ≤6% | 线上 3 条登记均为数据/外部类无效 |
| KICP | 122 | 0 | 0% | ≤2% | 线上冲刺 4 条均为 4 级，按「3 级及以上才计遗漏」约定不计遗漏 |
| SCRM | 67 | 2 | 2.99% | ≤6% | 2 条均为 3 级且已修复；较 8 月 2.97% 基本持平，8 月改进目标（≤3%）达成 |
| KuaiBuddy | 78 | 1 | 1.28% | —（基线观察） | 主测复盘认定 92278 有效遗漏（已解决）；92268 为 4 级，按约定不计遗漏；200 步复发 2 起并入 91696 跟踪 |
| 全部门 | 482 | 3 | 0.62% | — | 遗漏环比 8 月（SCRM 3 + KuaiBuddy 3 = 6 个）下降 50% |

#### 1–9月份各业务线线上问题环比

| 业务线 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 环比变化 | 环比增幅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KICP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| SCRM | 12 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | -33.3% |
| 在线客服 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| KuaiBuddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | -66.7% |
| 合计 | 21 | 10 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 9 * | 3 | -3 | -50% |

* 历史数据沿用 8 月复盘原表；8 月合计栏原表为 9，按分线数据 8 月合计为 6（SCRM 3 + KuaiBuddy 3），环比按分线合计口径计算。

图 1：1–9 月线上有效问题分线趋势（条）　* 8月按分线数据合计 6（原表合计栏为 9）

#### 9月份各业务线冲刺版本 bug 情况

| 业务线 | 冲刺名称 | 提交 bug 总数 | 有效 bug 数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 在线 | 【SAAS】V10.17_C（202609） | 127 | 116 | 9.15 / 9.29 上线；另有性能冲刺登记 6 条、线上冲刺登记 3 条 |
|  | 【SAAS】V10.18_C（202609） | 67 | 65 |  |
| KICP | 【SAAS】V10.17_K（202609） | 80 | 80 | 千锤 V10.17 第二次 / V10.18 第一次；另有 KICP 性能 2 条、线上冲刺 4 条 |
|  | 【SAAS】V10.18_K（202609） | 36 | 35 |  |
| SCRM | 【SCRM】V6.16（26.09） | 28 | 24 | 9.1 / 9.10 / 9.23 多次发版；两次临时发版 bug 并入对应冲刺统计 |
|  | 【SCRM】V6.17（26.09） | 29 | 25 |  |
|  | 【SCRM】V6.18（26.10） | 2 | 2 | 10 月冲刺提前于 9.28 提测，bug 计入 9 月提交 |
|  | 【SCRM】V6.19（26.10） | 3 | 3 |  |
| KuaiBuddy | 【SAAS】V1.06_KuaiBuddy（202608） | 12 | 10 | V1.06 于 9.11、V1.07 于 9.21、V1.08 于 9.30 上线，均按期；另有 KB 性能冲刺 6 条、线上冲刺 5 条 |
|  | 【SAAS】V1.07_KuaiBuddy（202609） | 45 | 43 |  |
|  | 【SAAS】V1.08_KuaiBuddy（202609） | 7 | 7 |  |
| 销冠话术宝 | 【KCST】V1.13（202609） | 3 | 3 | 周卓醒 / 林瑞卿协同测试，2 条未解决跟进中 |

#### 9月份迭代说明

总述：9 月各业务线共完成 21 个版本 / 批次交付（不含算法迭代），全部按期交付、无延期：在线客服 7 次凌晨更新（V10.16 / V10.17 / V10.18 及服务器拉平），提测与上线均未出现延期；KICP 完成 V10.17、V10.18 各两次共 4 个批次（V10.18 第二次正常封板，经产品确认调整至 10.08 节后上线）；SCRM 发布 v6.16 / v6.17 及 4 次临时版本共 6 个版本；KuaiBuddy 完成 V1.06 / V1.07 / V1.08 三个迭代并分别于 9.11 / 9.21 / 9.30 上线，交付需求 18 个（全部关闭）；销冠话术宝 V1.13 于 9 月内交付；算法模块全月共迭代 42 次，分布在 7 个服务模块。各线明细清单如下：

① 各业务线版本发布清单

| 业务线 | 版本 / 批次 | 上线 / 交付 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在线客服 | V10.16 第二批 | 9.1 | 8.31 封版，9.1 凌晨更新 |
|  | V10.17（提前上线） | 9.2 | 【抖音来客】适配来客新界面 |
|  | 拉平助手服务器 | 9.7 | 服务器拉平 |
|  | V10.16 拉平 + 新优化内容 | 9.8 | — |
|  | V10.17 迭代需求 | 9.15 | — |
|  | V10.17 拉平服务器 | 9.22 | 服务器拉平 |
|  | V10.18 迭代需求 | 9.29 | — |
| KICP（千锤） | V10.17 第一次 | 9.03 | 9.01 提测；需求 7953 / 7960 |
|  | V10.17 第二次 | 9.15 | 4 / 8 / 10 号分批提测；需求 7954–7974 共 8 项 |
|  | V10.18 第一次 | 9.22 | 17 / 18 号分批提测；需求 8015–8023 共 5 项 |
|  | V10.18 第二次 | 9.28 封板，10.08 节后上线 | 22 / 28 号分批提测，产品确认后调整上线时间；需求 8014–8026 共 9 项 |
| SCRM | v6.16 | 9.1 | 腾讯地图更换 |
|  | v6.16 临时 | 9.3 | CLI 企微语音 / 现场录音 / 企微指标 |
|  | v6.16 迭代 | 9.10 | 回访时间流程优化、ASR 收费核算与多模型接入 |
|  | v6.16 临时 | 9.11 | 「下一步怎么聊」拆分为推荐话术 + AI 客户分析 |
|  | v6.17 临时 | 9.15 | 一级菜单内嵌 KuaiBuddy、录音补偿机制 |
|  | v6.17 迭代 | 9.23 | CLI 增值提示、埋点补齐、ASR 扣费配置与模型切换等 |
| KuaiBuddy | V1.06（202608 冲刺） | 9.11 | 9.11 收官；平台能力基建（需求 7 个，见②） |
|  | V1.07（202609） | 9.21 | 9.14–9.21 迭代；渠道与登录扩展（需求 7 个，见②） |
|  | V1.08（202609） | 9.30 | 9.21–9.28 迭代；定时任务推送体系重构（需求 4 个，见②） |
| 销冠话术宝 | V1.13（202609 冲刺） | 9 月内 | 周卓醒 / 林瑞卿协同测试 |
| 算法中心 | 算法服务迭代 42 次 | 全月 | 分布在 7 个服务模块（明细见③） |

注：在线客服更新详情见钉钉「智能客服更新内容通知群」；SCRM 更新详情见钉钉「见鱼私域回访 SCRM Agent 项目研发群」。

② KuaiBuddy 迭代需求清单（18 个，全部关闭）

KuaiBuddy 本月跨 V1.06 / V1.07 / V1.08 三个冲刺：V1.06 完成技能市场、文件沉淀、对话交互模板化等平台能力基建；V1.07 打通 IM 通道与 web 版登录并支持大模型 auto 模式；V1.08 重构定时任务推送体系（结果推送 IM 并支持在 IM 内续聊）。需求明细如下（据禅道需求库整理，与主测复盘一致）：

| 冲刺 | 需求内容 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.06（202608） 9.11 收官；平台能力基建 | 7970 Skill Hub（技能市场：列表 / 分类 / 详情） | P2 | 已关闭 |
|  | 7967 对话交互形式优化（模板化渲染 + 输入/交互形式改造） | P2 | 已关闭 |
|  | 7969 文件沉淀管理 | P2 | 已关闭 |
|  | 7968 管理后台权限下放 | P2 | 已关闭 |
|  | 7977 定时任务模板管理 | P3 | 已关闭 |
|  | 7964 【在线】嵌入 kuaibuddy 配合 & 优化 | P3 | 已关闭 |
|  | 7944 系统优化 | P3 | 已关闭 |
| V1.07（202609） 渠道与登录扩展 | 7999 添加 IM 通道支持 | P3 | 已关闭 |
|  | 7981 web 版登录支持 kuaibuddy | P3 | 已关闭 |
|  | 8000 大模型 auto 支持 | P3 | 已关闭 |
|  | 8002 定时任务添加公众号推送支持（默认打开） | P3 | 已关闭 |
|  | 8001 上帝账号权限完全放开，允许操作 | P3 | 已关闭 |
|  | 7983 首页效果优化 | P3 | 已关闭 |
|  | 7979 迭代前端 html 展示的细节 | P3 | 已关闭 |
| V1.08（202609） 定时任务推送体系重构 | 8035 【定时任务】支持推送任务结果到 IM，并支持作为上下文在 IM 内继续沟通 | P2 | 已关闭 |
|  | 8037 【内部接口】外网支持拉取客户 session 数据 | P2 | 已关闭 |
|  | 8034 【定时任务】群推送跟 IM 推送区分开 | P3 | 已关闭 |
|  | 8033 【其他】定时任务移除公众号推送 | P3 | 已关闭 |

注：V1.06 为 202608 冲刺、9 月内收官；需求状态以禅道 9.30 为准，18 个需求均已 closed（done）。V1.06/V1.07/V1.08 分别对应冲刺 bug 12/45/7 条（见上表）。UI 自动化本月正常执行，渠道联调类用例需先配置绑定渠道，未配置的自动跳过。

③ 算法版本迭代清单（42 次）

9 月算法模块共迭代 42 次（8 月对照：45 次，环比 -6.7%），分布在 7 个服务模块，其中医疗对话（14 次）、地址服务（10 次）、NER 统一服务（7 次）三个模块占 74%。按模块汇总如下：

| 服务模块 | 迭代次数 | 主要更新内容 |
| --- | --- | --- |
| kristonai-medical-chatgpt 医疗对话服务 | 14 | 皮肤科大搜按轮次过滤问诊/套电话术（本地 model 与 Dify 均生效）；雍禾植发暖场语相似去重、「三庭五眼」修正及首次套电随机替换策略；答疑/问诊/套电后处理排序；分句脱敏优化（仅移除命中实体的分句）；Dify 对话流会话 id 互相覆盖修复；多机器人上下文拼接与 refMessage 透传；AI 驱动关闭时模板问答处理；模型与 OCR token 统计接入 token 服务。 |
| kicp-ner-micro-address 地址识别服务 | 10 | 三棵树覆盖表替换与街道简称兼容（东莞东城/西区等映射完整街道名）、沙县覆盖误修复；雍禾覆盖判断细化（未覆盖返回 False、行政区简称匹配）；市/区不匹配时自动调用高德补齐正确区县；乌鲁木齐「水区」补充；敏感词维护。 |
| kicp-ner-unified-system NER 统一服务 | 7 | 年龄识别精细化：「80后/xx后」表达识别、月龄/周龄仅儿科识别、非年龄单位过滤（级/一口价/米/万等）、防出生年份误判；微信号/乱码误识别修复；各科室通用年龄提取策略调整。 |
| kicp-intent-entity 意图/实体识别 | 6 | 微信 invitecode/invitec0de 名片服务过滤；进化论过滤表维护（删 hello、新增 6 个客户）；电话号码文字识别全局过滤词（Tiktok、fordeal、coupang 等）。 |
| smart-card 智能名片 | 2 | 新增公司 577971（贵州创艺装饰）；invitecode / wechatid 名片服务过滤。 |
| kriston-medical-nlu 医疗 NLU | 2 | format_DialogRecord 新增 robot_id 过滤参数；hanflow 节点级 token 使用数据纳入 NLU 统计上报。 |
| hanflow-token-query token 查询服务 | 1 | token-query 改为聚合 token_usages，支持存储与聚合查询。 |

本月 AI 算法中心共登记线上识别问题 12 条（全部转算法优化跟进），分布如下：

| 问题类别 | 数量 | 涉及客户 | 典型示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址服务 — 省/市/区识别错误或未识别 | 9 | 三棵树（5）、急修到家（4） | 「新疆乌鲁木齐市水区」「安阳市殷都区」区识别错误；「岑溪玉梧大道80号」未识别到区；「黄冈学府城南区」误识别（正确为陕西省咸阳市泾阳县）；「富海路市人民医院住宅小区12栋」未追问市区误识别到北京市 |
| 地址服务 — 小区/地标未识别 | 1 | 三棵树 | 「贵州贵阳，首钢贵州之光」没识别小区 |
| 意图误识别 | 1 | 急修到家 | 「三门」（三开门冰箱）误识别为地址 |
| 其他地址识别错误 | 1 | 通用 | 「广东省汕头市龙湖区」地址识别错误 |

12 条 badcase 均处于 active 状态转算法优化，建议 10 月建立「badcase → 算法迭代 → 回归验证」闭环机制并纳入算法月度统计固定项。

#### 9月份产品/研发 Bug 情况

| 责任人 | Bug 总数 | 有效 Bug 数 | 重新激活数量 | 责任人 | Bug 总数 | 有效 Bug 数 | 重新激活数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 徐志明 | 96 | 86 | 2 | 何健 | 11 | 11 | 0 |
| 蔡俊杰 | 61 | 60 | 0 | 杨嘉辉 | 8 | 8 | 0 |
| 郑毅涛 | 45 | 42 | 0 | 李晨树 | 7 | 7 | 0 |
| 吕伟达 | 23 | 23 | 0 | 王凌欣 | 5 | 5 | 0 |
| 陈佳伟 | 17 | 14 | 0 | 杨建伟 | 4 | 4 | 0 |
| 宋斌 | 17 | 14 | 0 | 古祥云 | 4 | 4 | 0 |
| 江宝坤 | 17 | 15 | 0 | 杜跃斌 | 2 | 2 | 0 |
| 谢衍 | 16 | 15 | 0 | 黄友福 | 2 | 2 | 0 |
| 蓝汉通 | 15 | 10 | 0 | 林瑞卿 | 2 | 2 | 0 |
| 黄景霖 | 14 | 12 | 0 | 刘文杰 | 1 | 1 | 0 |
| 郑骁敏 | 14 | 12 | 0 | 廖世裕 | 1 | 1 | 0 |
|  |  |  |  | 吴迪 / 陈绳济 / 第三方 | 各 1 | 各 1 | 0 |

注：按 9 月新增 bug 的解决人统计；另有 92 条尚未解决（无解决人）、5 条由系统账号 admin 操作解决，未列入本表。重新激活全月共 2 条（徐志明），整体激活率较低。

#### 9月份性能测试专项

本月性能测试由杜跃斌主责，围绕版本保障、专项测试、问题分析、容量与成本四个方向展开：

| 方向 | 主要工作 |
| --- | --- |
| 版本性能保障 | 完成在线客服 V10.16 / V10.17 / V10.18 性能回归及灰度性能验证，跟进凌晨更新效果；完成 KICP V10.17 / V10.18 性能回归及新旧版本兼容性验证，降低版本升级风险。 |
| 专项性能测试 | 完成转历史优化性能验证，评估历史数据处理效率；完成雍禾录单性能场景梳理、Mock 服务准备及场景执行；完成雍禾再营销低并发业务准确性验证及核心性能压测；调整性能测试工作台及结果数据收集平台，提升结果归档与对比效率。 |
| 性能问题分析 | 参与 KICP 机器人不回复问题（92433）复现、根因分析及修复验证，沉淀故障复盘和日志排查 Skill；排查 KuaiBuddy 上下文频繁压缩耗时、504 超时及服务更新 503 问题，跟进修复验证；分析 SCRM RDS 告警、华东 1 / 华东 2 ClickHouse CPU 与负载异常及渠道慢 SQL；结合 Langfuse Trace 分析 Agent 多步骤执行、异常对话及未交付结果问题，为链路优化提供依据。 |
| 容量与成本评估 | 完成 KICP 服务器成本重估及按产品线拆分，完善 8 月成本与 9 月成本估算文档；核对千锤 GPT 有效对话量，排查 KICP 与 Langfuse 统计差异，提升成本测算准确性；输出碧莲盛 DIFY 转内部 GPT 成本估算，为迁移方案及资源投入决策提供依据；推进总后台成本字段与统计口径对齐，为持续成本监控和合理降本提供数据基础。 |

建议 10 月将 KICP 性能容量回归纳入版本常规回归固定项（与「需要的支持」及 10 月工作路径中的性能项衔接）。

### 2.1.1 团队人员（含经理、主管、组长）成长能力分析及能力提升策略

9 月份测试团队按业务线分工协作，覆盖在线营销（客服）、KICP、SCRM、性能测试与 KuaiBuddy、算法五条线。分工为：在线营销（客服）沙淑琼、杨建伟；KICP 林瑞卿；SCRM 周卓醒；性能测试与 KuaiBuddy 杜跃斌；算法钟志鹏。各成员分析如下：

| 组员/经理 | 优缺点分析 | 心态 | 技能 | 拜访量或工作量 | 本月绩效完成成果 | 本月团队成长目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杜跃斌 | 【优点】 1、独立完成性能脚本开发与场景设计，9.23 启动 KuaiBuddy 性能测试专项冲刺，并在在线（6 条）、KICP（2 条）性能冲刺持续登记跟踪性能问题；2、线上问题跟进主动，9 月登记 KuaiBuddy 线上问题 5 条（92267/92268 等）并逐一分析；3、主动沟通能力好，跨线支援测试。 【缺点】 1、KuaiBuddy「200 步不回复」8 月问题 9 月复发 2 起，长链路压测与根治方案推动不足；2、性能测试全局视野（容量规划、多模型并发系统性评估）仍需加强。 | 整体心态好，独立承接性能测试与 KuaiBuddy 两条线，面对复发问题主动登记分析、与经理及时沟通，承压能力较强。 | 数据库、运维监控、性能脚本开发、Agent 链路 Trace 分析、容量与成本评估能力较好；KB 三迭代功能测试与稳定性问题定位有成效。 | 个人提交 bug 41 个（有效 37，有效率 90.2%）；主责 KB V1.06/V1.07/V1.08 三迭代测试与跨线性能专项（在线 6、KICP 2、KB 性能 6 条）。 | 1、KuaiBuddy 三个迭代按期交付；2、启动 KB 性能测试专项冲刺；3、KB 线上问题 5 条逐一登记跟进，92278 完成根因分析与修复闭环（200 步复发 2 起并入 91696 跟踪）；4、完成在线/KICP 版本性能回归与灰度验证，落地雍禾录单/再营销压测及 KICP 成本重估等专项（详见「9月份性能测试专项」）。 | 1、10 月落地 KB 长链路压测，推动 200 步问题根治，复发归零；2、建立 KB 额度/稳定性监控；3、沉淀性能基线与故障排查清单。 |
| 钟志鹏 | 【优点】 1、Python 功底扎实，能独立承接算法对接各业务线的需求测试；2、9 月登记算法线上识别问题 12 条（地址服务为主），为算法优化提供 badcase 输入。 【缺点】 1、9 月算法迭代明细由运维记录事后补齐（42 次），尚未形成随复盘固定提交机制；2、算法自动化分散于 Apipost、UI-automation、AlgorithmRegression-master 三块，尚未系统规整（延续 8 月）。 | 能稳妥承接日常算法版本迭代、线上问题处理等本职工作，心态平稳。 | 算法需求迭代测试、Python+pytest 接口脚本能力较好，badcase 登记与分析规范。 | 9 月算法模块迭代 42 次（医疗对话 14、地址服务 10、NER 统一 7、意图/实体 6 等 7 个模块）；登记 AI 算法中心线上识别问题 12 条（区/省市识别 9、小区未识别 1、意图误识别 1、其他 1，涉及三棵树、急修到家客户）。 | 1、12 条地址识别 badcase 全部登记并转算法优化跟进；2、支撑地址服务、意图识别方向问题闭环。 | 1、迭代明细随复盘固定提交，将迭代统计纳入月度复盘固定项；2、推动算法自动化三块整合归一；3、建立 badcase→迭代→回归验证闭环。 |
| 沙淑琼 | 【优点】 1、性格好、做事主动积极，技能学习力强、上手快；2、产出稳居团队第一（137 个），全月 7 次凌晨更新全部保障；3、主动帮助组内薄弱同学解决接口测试问题。 【缺点】 1、在线迭代密集且第三方依赖多，版本节奏与外部依赖风险需持续与产品对齐；2、存量遗留 bug 积压、多轮排期未消化，需推动排期消化机制。 | 对交付与客服积极沟通、主动解答，遇关键问题主动与经理沟通，配合度好。 | 业务细节理解仔细，用例覆盖与步骤编写质量高；单元、回归接口测试按时提交 PW 平台。 | 主测在线客服，个人提交 bug 137 个（有效 129，有效率 94.2%，团队第一）；覆盖 V10.16 第二批、V10.17、V10.18 共 7 次凌晨更新上线。 | 1、在线 7 次凌晨更新按计划完成，线上遗漏率 0%；2、V10.17/V10.18 单元、回归接口按时提交 PW 平台，上线前环境更新至最新代码并跑完回归脚本；3、线上文档反馈 0 份无效，各群反馈经筛查无有效 bug（多为公司网络、第三方、配置类问题）。 | 1、推动遗留 bug 排期消化机制落地；2、第三方变更同步机制落地跟踪；3、承接在线接口/UI 自动化持续完善覆盖。 |
| 杨建伟 | 【优点】 1、责任心好、积极主动，9 月 bug 产出 89 个，环比 8 月（54 个）提升 65%，位列团队第三；2、承接 KuaiBuddy V1.07 部分迭代测试（15 条），跨线支援能力得到验证；3、用例产出质量稳定。 【缺点】 1、需补充数据类问题 3 条，提交前自查可进一步加强；2、AI 辅助测试（WorkBuddy 用例编写、agent 测试）实践仍需引导。 | 比较积极主动，不清楚处主动询问，加班加点学习了解。 | 已独立承接在线迭代版本测试，接口自动化经验复用良好，开始承接 KB 线测试。 | 协同沙淑琼主测在线客服，个人提交 bug 89 个（有效 81，有效率 91.0%）；参与 V10.17/V10.18 迭代及 KuaiBuddy V1.07 测试。 | 1、在线 V10.17/V10.18 按计划测试完成并上线，遗漏率 0%；2、KB V1.07 协同测试 15 条；3、在线上问题冲刺登记 3 条（数据 2、外部 1）并跟进闭环。 | 1、加强提交前自查，降低数据/重复类无效提交；2、加强 AI 辅助测试实践；3、提升独立承接多版本与跨线测试能力。 |
| 林瑞卿 | 【优点】 1、千锤 V10.17 两次 + V10.18 第一次三次上线全部按期，交付质量高（有效率 98.3%，团队最高）；2、pw 智能测试平台千锤重要模块（常规问答、模板问答、触发器、变量、实体、导入）迁移完成且全部执行通过；3、知识库文档 4 份整理上传。 【缺点】 1、线上问题冲刺 4 条登记与项目复盘「暂无」口径不一致，线上问题归类口径需对齐；2、AI 工具应用可进一步提升。 | 产出与工时维持小组偏上，心态积极，与项目组沟通能坚守原则。 | KICP 业务细节理解仔细，接口回归脚本覆盖完整，pw 平台脚本迁移能力强。 | 主测 KICP，个人提交 bug 121 个（有效 119，有效率 98.3%）；千锤 V10.17×2（9.3/9.15）、V10.18×1（9.22）按期上线，V10.18 第二次 9.28 正常封板。 | 1、三次迭代上线零延期；2、千锤重要模块 pw 迁移 100% 执行通过；3、知识库文档 4 份（基础话术-AI 引导语、机器人话术反馈操作手册、A/B 测试、话术优化）；4、线上冲刺 4 条逐一跟进（92279 已修复、91958 转问题单）。 | 1、10.8 节后上线版本封板回归专项保障；2、线上问题归类口径与复盘对齐；3、KICP 性能容量纳入常规回归（配合杜跃斌）。 |
| 周卓醒 | 【优点】 1、独立承接 SCRM 全量测试并支援销冠话术宝 V1.13，全月 6 次发版有序完成；2、pw 平台迁移收官：SCRM 34 条 + 云客 2 条链路全部迁移完毕并配置每日 8 点定时运行；3、知识库文档 10 份上传（ASR 转写设计、增值管控、使用说明等）；4、2 个线上有效 bug 逐一跟进修复闭环。 【缺点】 1、SCRM 遗漏率 2.99% 贴近 3% 改进线，2 条遗漏均与历史/配置逻辑相关，历史问题收敛仍需推进；2、工作手机类问题依赖云客侧修复，跨团队跟进周期长。 | 能独立承接 SCRM 线，面对线上反馈与跨团队问题，跟进耐心、配合度好。 | SCRM 业务熟悉，pw 脚本迁移与定时化、线上问题根因分析、知识库整理能力好。 | 主测 SCRM，个人提交 bug 68 个（有效 60，有效率 88.2%）；V6.16/V6.17 迭代及 4 次临时发版；销冠话术宝 V1.13 协同测试。 | 1、SCRM 6 次发版全部按期；2、pw 迁移 36 条链路收官 + 每日定时运行；3、线上有效 2 条（92112/92349）均已修复，工作手机类问题转云客修复；4、知识库文档 10 份。 | 1、遗漏率收敛至 ≤2%；2、历史存在问题回归清单落地；3、定时任务结果监控与失败重跑机制建设。 |

#### 部门成员（含经理、主管、组长）存在的问题及改进策略

—

#### 2、上个月团队的沟通与跨部门协作的障碍点有哪些，应如何改善

- 第三方依赖变更未前置同步：在线多项功能依赖第三方接口（抖音/美团等），问题修复周期受限于对方响应节奏，我方难以主动推进。建议延续并落地变更前置通知与评审机制，形成月度重复问题清单。

- 线上问题登记口径不一致：KICP 线上冲刺登记 4 条而项目复盘填报「暂无」。建议按《禅道问题说明》统一「线上登记 / 线上有效 / 遗漏」三级口径（含「3 级及以上才计遗漏」的严重等级约定），月度复盘时逐线核对。

- KuaiBuddy 复杂任务执行成本偏高：主测复盘指出，执行复杂任务时处理步骤多、消耗积分过多，需从 CLI 侧优化执行步骤。建议 10 月结合长链路压测梳理高频任务的标准执行路径，输出步骤/积分基线并纳入版本观察项。

#### 上个月在团队激励上做了哪些工作

—（待补充）

### 2.1.3 自己成长能力分析及能力提升策略

| 自己上个月心态/价值观情况 | 自己上个月硬技能、软实力情况 | 自己上个月成长目标情况 |
| --- | --- | --- |
| 1、9月份各产品线迭代顺利发布 2、指导测试人员完成原接口脚本迁移 3、持续更新测试平台 4、持续补充企业知识库，完成培训分享 5、强化冲刺质量管理、规范线上问题登记 | 1、跟进各产品线迭代进度及测试情况，9 月 20 次发版全部按期完成 2、推动 SCRM 36 条链路、千锤重要模块 pw 平台迁移收官并定时化 3、实现月度质量数据禅道自动拉取统计（各线 bug、线上问题、冲刺分布可复现） 4、KuaiBuddy 线上问题登记跟进（92278 等），跨线质量问题协调处理 | 主体完成；KuaiBuddy 复盘材料收集、算法迭代统计机制待加强，SLA/考勤数据尚未接入月度统计自动化。 |
| 自己下个月价值观提升规划 | 自己下个月硬技能、软实力提升规划 | 自己下个月成长目标规划 |
| 1、10月份各产品线迭代顺利发布（含 10.8 节后上线保障） 2、推动遗留 bug 消化机制落地 3、持续更新测试平台 4、持续补充企业知识库，完成培训分享 | 1、长链路压测方案落地与 200 步问题根治跟踪 2、月度数据统计自动化扩展（SLA、考勤数据接入） 3、线上问题「登记/有效/遗漏」三口径核对机制固化 | 1、强化冲刺质量管理 2、测试平台整合 agent 测试能力 3、KuaiBuddy 专项测试体系完善 |

### 2.2 策略（市场策略、产品策略、友商策略、服务策略等）

—

## 三好一改进

### 三好事项

| 三好事项 | 是否可复制(是/否) |
| --- | --- |
| pw 智能测试平台脚本迁移全面收官：SCRM 34 条 + 云客 2 条链路迁移完毕并配置每日 8 点定时运行，千锤重要模块（常规问答/模板问答/触发器/变量/实体/导入）迁移完成、全部执行通过 | 是 |
| 9 月 5 条产品线 20 次发版全部按期、零延期（含在线 7 次凌晨更新），跨版本更新节奏平稳，遗漏率 0.62%（8 月 1.16%）明显回落 | 是 |
| 月度复盘质量数据实现禅道 API 自动拉取统计：各线 bug 分布、有效/无效判定、线上问题清单、冲刺分布一键生成，统计口径可复现、可核对 | 是 |

### 改进事项

| 改进事项 | 改进策略 | 时间 | 可达成目标 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KuaiBuddy「对话执行超 200 步不回复」复发 2 起（92274/92275，重复于 8 月 91696） | 1、长链路压测与根治方案落地；2、建立步数/额度监控告警；3、91696 修复效果专项回归验证 | 10.1~10.31 | 同类复发问题归零 | 杜跃斌 / 林金堂 |
| SCRM 遗漏率 2.99% 贴近 3% 改进线，2 条遗漏均与历史/配置逻辑相关 | 1、历史存在问题回归验证清单落地；2、跨项目代码改动评审延续；3、AI 辅助定期排查历史模块 | 10.1~10.31 | SCRM 遗漏率 ≤2% | 周卓醒 |
| 在线存量遗留 bug 积压，多轮排期未消化，存在质量回归风险 | 1、与产品建立遗留 bug 排期消化机制；2、月度更新重复问题清单；3、《线上反馈自助排查手册》落地 | 10.1~10.31 | 存量遗留 bug 下降，非缺陷类反馈占比下降 | 沙淑琼 / 在线产品负责人 |
| 线上问题登记口径不一致（KICP/KB 线上冲刺登记与复盘填报差异） | 1、按《禅道问题说明》统一「线上登记/线上有效/遗漏」三级口径；2、月度复盘逐线核对差异并标注 | 10.1~10.15 | 口径统一，差异清零 | 林金堂 / 各线主测 |
| 第三方依赖（美团/抖音等）变更未前置同步，修复节奏受制于对方 | 1、变更前置通知与评审机制落地（延续 8 月改进项）；2、月度更新重复问题清单 | 持续 | 第三方变更提前知晓率 100% | 林金堂 / 运维 |

# 二、本月目标和策略　OCTOBER PLAN

## 1、本月绩效计划明细表

| 目标 O | 关键结果 KR |
| --- | --- |
| O1（30%） 按预期完成所有产品线上线 | KR1（40%）按计划完成在线客服上线任务 KR2（20%）按计划完成 KICP 上线任务 KR3（30%）按计划完成 SCRM 上线任务 KR4（10%）按计划完成其他产品（千锤、KuaiBuddy、销冠话术宝）上线任务 |
| O2（40%） 提高迭代质量，减少线上 bug | KR1（40%）在线线上 bug：1级扣50%、2级扣20%、3级扣2% KR2（20%）KICP & 销冠话术宝线上 bug：1级扣50%、2级扣25%、3级扣2.5% KR3（15%）SCRM 线上 bug：1级扣50%、2级扣20%、3级扣2% KR4（10%）在线遗漏率≤6% KR5（5%）KICP & 话术宝遗漏率≤2% KR6（10%）SCRM 遗漏率≤6%（改进目标≤2%） |
| O3（25%） SLA 服务可用性 ≥99.99% | KR1（60%）【在线客服】月度平均 SLA ≥99.99% KR2（40%）【KICP】月度平均 SLA ≥99.99%（扣分标准：99.90%–99.99% 每差 0.01% 扣 10 分，<99.93% 得 0 分） |

## 2、10月份工作与路径

| 序 | 重点事项 | 当前现状 | 策略与路径（含 AI 应用） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节后上线保障与 10 月版本按期交付 | 千锤 V10.18 第二次已 9.28 封板改 10.8 上线；SCRM V6.18/V6.19 已提测；在线 10 月迭代排期中 | 节后封板版本专项回归；上线前检查清单（第三方灰度覆盖、全局配置评估、存量链路切换预案）；各线进度异常及时介入 | 林金堂 / 各线负责人 |
| 2 | KuaiBuddy 200 步问题根治与长链路压测 | 8 月修复后 9 月复发 2 起（168168/625555），均为 91696 同类场景 | 长链路压测方案落地；步数/额度监控告警；结合 Trace 分析执行链路，输出根治验证报告 | 杜跃斌 |
| 3 | SCRM 遗漏率收敛至 ≤2% | 9 月遗漏率 2.99%，2 条遗漏均与历史/配置逻辑相关 | 历史存在问题回归验证清单；跨项目改动评审延续；利用 AI 辅助定期排查历史模块 | 周卓醒 |
| 4 | 在线遗留 bug 排期消化 | 存量 bug 数量较多，多轮排期未消化，存在质量回归风险 | 与产品建立遗留 bug 排期消化机制；月度更新重复问题清单；非缺陷类反馈自助排查手册落地 | 沙淑琼 / 在线产品 |
| 5 | 接口自动化持续完善与定时任务运营 | SCRM 36 条链路、千锤重要模块迁移收官并定时运行；在线 V10.17/V10.18 回归按时提交 | 定时任务结果监控与失败重跑机制；千锤 V10.18 第二次、各线新增功能脚本同步补充；SCRM 脚本覆盖度评估 | 林金堂 / 沙淑琼 / 周卓醒 / 林瑞卿 |
| 6 | 算法 badcase 闭环与迭代统计规范化 | 9 月登记地址识别 badcase 12 条，全部 active；算法迭代次数未纳入月度统计 | 建立 badcase→算法迭代→回归验证闭环；算法迭代统计纳入月度复盘固定项；自动化三块整合方案启动 | 钟志鹏 |

# 三、需要的支持　SUPPORT NEEDED

含招聘、培训、团队管理、客户/产品/业务支持、物料等。

| 支持事项 | 协助部门／责任人 | 计划开始 | 期望完成 | 是否付费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三方渠道（美团/抖音等）变更前置同步与评审机制落地：多项功能依赖第三方接口，变更未提前同步导致被动响应 | 运维部 / 渠道对接方 | 2026/10/1 | 持续 | 否 |
| 在线遗留 bug 排期消化：存量 bug 多轮排期未消化，存在质量回归风险，需产品侧给出消化排期 | 在线产品负责人 | 2026/10/1 | 2026/10/31 | 否 |
| KuaiBuddy 长链路压测资源：200 步问题根治需压测环境、数据构造与研发配合 | KuaiBuddy 研发 / 运维 | 2026/10/1 | 2026/10/31 | 否 |
| 算法地址识别 badcase 优化排期确认（9 月登记 12 条，涉及三棵树、急修到家客户） | 算法团队 | 2026/10/1 | 2026/10/31 | 否 |

# 附录：数据口径与待补充项　APPENDIX

## A. 数据口径说明

- 取数方式：禅道 v2 API 遍历全部 87 个产品全量拉取 bug 后，按 openedDate 以 2026-09 本地切片（9 月缺陷零遗漏，已逐产品核对 fetched ≥ recTotal）。

- 业务线归属：按禅道产品映射：在线客服=营销客服Agent（45）、KICP=快商通千锤Agent生产平台（54）、SCRM=见鱼私域回访CRM Agent（58）、KuaiBuddy=KuaiBuddy（98）+ 销冠话术宝Agent（81）、算法=AI算法中心（39）；测试人员表按提交人账号统计。

- 有效/无效判定：解决方案为「设计如此 / 无法重现 / 重复 bug / 转问题单 / 不予修复 / 转为需求 / 需补充数据」等非缺陷类计为无效，其余（含已修复、待观察、外部原因、环境问题、延期处理、未解决）计为有效。

- 线上问题口径：「线上登记」= 禅道各线「线上问题」冲刺内 9 月新增记录（在线 785 / KICP 786 / SCRM 787 / KuaiBuddy 842），共 16 条；「线上有效/遗漏」= 项目复盘归类口径（本月 SCRM 2 条 + KuaiBuddy 1 条，92278 采纳主测复盘口径）。算法中心「算法线上问题」冲刺为识别 badcase 登记机制，不计线上缺陷。

- 环比历史：1–8 月数据沿用 8 月份复盘报告原表。

## B. 待补充/待确认清单

| 事项 | 说明 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 待补充 考勤数据 | 钉钉后台导出实际出勤/应出勤/日均工时，填入「测试人员考勤分析」 | 林金堂 |
| 待补充 SLA 达成值 | 在线客服、KICP 月度平均 SLA（O3 目标 ≥99.99%） | 运维 / 杜跃斌 |
| 待补充 用例 Bug 产出比 | 各线用例数据补充后计算（8 月口径） | 各线主测 |
| 已确认 KICP 线上冲刺 4 条归类 | 92433（排查中）/ 92279（已修复）/ 92089（待观察）/ 91958（转问题单）登记等级均为 4 级，按「3 级及以上才计遗漏」约定不计遗漏；等级以禅道为准，建议回司后在禅道抽查复核 | 林瑞卿 |
| 已确认 KuaiBuddy 92268 归类 | IMA 凭证问题（已修复）为 4 级，按「3 级及以上才计遗漏」约定归为有效·非遗漏；92267 外部原因归类仍待核实（92278 已按主测复盘口径计有效遗漏） | 杜跃斌 |

快商通 · 测试部 ｜ 测试部9月份复盘 ｜ 汇报周期 2026-09-01 ~ 2026-09-30

数据来源：禅道项目管理系统（截至 2026-09-30）及各项目线复盘材料 ｜ 编制：测试部