测试部7月份复盘

测试部7月份复盘

一、上个月目标回顾

1、上个月目标与实际完成情况分析

| 序号 | 上月工作目标 | 上月目标实际完成情况 | 上月存在的差距 | 本月改进策略 | 改进完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按预期完成所有产品线上线：在线客服、KICP、SCRM、其他产品按计划上线 | 在线： 07-02 -- 美团助手重新开发扫码 07-03 --【API管理】爱尔增值隐藏 API 07-09 -- 临时需求 -- 获联提醒增加失败重试次数配置；美团商品订单名称优化；抖音访客私信正常解析 07-10 --【集团管理】爱尔集团看板支持查每年3个月数据 07-15 -- V10.13 正常迭代需求 07-21 -- V10.14 第一批 正常迭代需求 07-22 --【抖音企业号／来客私信】上帝账号支持操作剧本配置 07-22 --【美团开店宝】开发美团经营宝 07-23 -- V10.14 第二批 迭代需求内容 07-23 -- 第三方抖音兼容授权 07-30 -- V10.14 第三批 正式迭代需求内容 KICP： 07-07 -- V10.12 第二次更新 解决线上出现的消息延迟发送问题（对应线上单 91011，不计入版本遗漏） 07-14 -- V10.13 ① 7727【对话设计2.0】AI 答疑与智能话术节点请求算法异常时的兜底优化 ② 7725【暖场语】分类新增引用消息触发条件 ③ 7724【触发器】新增引用消息条件 ④ 7723【模板问答】新增引用消息触发条件（含导入导出） ⑤ 7722【对话设计】新增引用消息触发条件（判断／话术／智能／开始节点） ⑥ 7720【触发器】新增"流程为空／不为空"条件 07-20 -- V10.14-抖音剧本 【对话设置】抖音私信剧本消息兼容处理 07-30 -- V10.14 ① 【对话设计】接收在线传递的抖音视频素材内容 ② 【触发器】列表操作支持置顶 ③ 【AB测试】计划支持展示每日详细数据 拓客CRM： 07-02 -- V6.11 第二次更新 云客对接；修复沟通记录群聊无法同步、AI 语音分析展示成 JSON 07-03 -- V6.11 第三次更新 云客对接；修复工作手机朋友圈不同步、政企版设备页面缓存导致无法变更部门数据 07-09 -- V6.12-1 云客对接相关：增加增值控制设备 07-16 --V6.12 大迭代 ① 微信语音自动转文本 ② API 调用统计 ③ 个微／群聊消息解析 ④ 客户电话记录／语音通话开放半年前数据 ⑤ 个微好友入客户池 07-30-- V6.13 大迭代 ① 168168 公司开放半年前微信聊天记录给所有人且客户信息脱敏 ② 政企版个微指标优化 ③ 营销版与政企版并存 ④ 政企版菜单优化 ⑤ 沟通记录菜单节点优化 ⑥ 云客企业微信数据拉取对接 千锤os: ① 千锤1期：7月23日接入测试，已测试完毕，上线时间待确认。原计划"不需要测试介入"，最终仍由测试承接，但无需求文档、无开发过程记录。 ② 千锤2期：7月27日才确定大致需求流程，未给出提测时间，明确不与 KICP 7月30日版本一起上线。截止 7月31日仍未提测，开发预计 8月3日提测，冲刺计划等尚未确定 |  |  |  |
| 2 | O2（40%）：提高项目迭代质量，减少线上 bug - KR1（40%）：在线客服 1 级 bug 每个扣 50%、2 级每个扣 20%、3 级每个扣 2% - KR2（20%）：KICP & 销冠话术宝 1 级 bug 每个扣 50%、2 级每个扣 25%、3 级每个扣 2.5% - KR3（15%）：SCRM 1 级 bug 扣 50%、2 级每个扣 20%、3 级每个扣 2% - KR4（10%）：在线客服项目遗漏率≤6% - KR5（5%）：KICP & 销冠话术宝项目遗漏率≤2% - KR6（10%）：SCRM 项目遗漏率≤6% | 1、KICP：总遗漏率 0 % 2、拓客CRM：总遗漏率 0 % 本月拓客CRM有效线上问题 共1个：1个P4级问题 3、在线：总遗漏率 0 % 4、话术宝：总遗漏率0% |  |  |  |
| 3 | 回归接口自动化 | 1、在线： （1）接口自动化回归覆盖率100%（完成）； 备注：本期新增功能对应的回归接口脚本补充，已经旧有接口调整对应脚本调整； 请至钉钉文档查看附件《回归场景测试用例》。 （2）已经配置好自动化，每天晚上定时跑，结果反馈到群里，测试人员第二天早上确认异常。 http://git.kuaishang.cn/chenying/api_test/tree/master/online 2、KICP： （1）接口自动化回归覆盖率100%（完成）； 备注：本期新增功能对应的回归接口脚本补充，已经旧有接口调整对应脚本调整； 请至钉钉文档查看附件《回归场景测试用例》。 （2）已经配置好自动化，每天晚上定时跑，结果反馈到群里，测试人员第二天早上确认异常。 3、话术宝： （1）本月话术宝暂无可需要补充的回归接口自动化脚本 http://git.kuaishang.cn/chenying/api_test/tree/master/kicp 4、SCRM： （1）本月未做补充，但目前现有脚本已经能做自动化回归客户常用场景均无需人工再进行回归 http://git.kuaishang.cn/chenying/api_test/tree/master/scrm |  |  |  |
| 4 | 协同部门交办事项 |  |  |  |  |
|  | 上级交办(含临时事项) |  |  |  |  |
|  | 会议交办(含月例会事项) |  |  |  |  |

2、上个月结果分析

2.1 心态、技能、拜访量（工作量）分析

- 测试团队7月份张贴Bug情况

共计提交 430 个BUG，其中  416  个有效BUG， 14个无效BUG，BUG有效率 96.74% 。

（本月无效bug较多的原因是线上无效bug比较多）

| 有效Bug | 无效Bug | Bug总数 |
| --- | --- | --- |
| 416 | 14 | 430 |

- 测试人员（张贴Bug情况）分析

测试部张贴bug总数第一：沙淑琼（ 153 个）

有效Bug率第一：沙淑琼（  98.04  %）

在线有效bug排名：沙淑琼（150）> 林瑞卿（130个）>杨建伟（47个）>周卓醒（47个）>杜跃斌（33个）

本月KICP仅林瑞卿负责，共张贴130个有效bug。

本月拓客CRM有效bug：47个。

| 提交人 | 提交BUG总数 | 有效BUG总数 | 无效BUG总数 | 有效BUG率 | 用例BUG产出比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙淑琼 | 153 | 150 | 3 | 98.04% | 100.00% |
| 林瑞卿 | 132 | 130 | 2 | 98.48% | 98.48% |
| 杨建伟 | 53 | 50 | 3 | 94.34% | 94.34% |
| 周卓醒 | 49 | 47 | 2 | 95.92% | 32.65% |
| 杜跃斌 | 37 | 33 | 4 | 89.19% | 0.00% |
| 林金堂 | 5 | 5 | 0 | 100.00% | 0.00% |
| 钟志鹏 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |

- 测试人员考勤分析

--

- 7月份版本说明

在线：

在线客服 11 次发布中，6 次为客户定制或临时插单需求（占比 54.5%），且 V10.14 被拆为三批灰度发布。项目组现状反馈"节奏非常紧凑，临时插入客户定制需求非常频繁"。在测试人力仅 2 人的情况下，这种节奏依赖个人加班承压，缺乏缓冲，属于可持续性风险而非能力风险。

SRCM:

SCRM 在 7 月完成了 6 月遗留的云客对接闭环（V6.11 连续三次补丁 + V6.12-1 增值控制设备 + V6.13 云客企微数据拉取），并在此基础上交付两个大迭代版本。6 月复盘中标记为高风险的"云客第三方响应不及时、数据同步口径不清"问题，本月未再造成版本延期，协作机制改进措施已见效。

千锤os：

千锤1期：7月23日接入测试，已测试完毕，上线时间待确认。原计划"不需要测试介入"，最终仍由测试承接，但无需求文档、无开发过程记录。

千锤2期：7月27日才确定大致需求流程，未给出提测时间，明确不与 KICP 7月30日版本一起上线。截止 7月31日仍未提测，开发预计 8月3日提测，冲刺计划等尚未确定

Kuaibuddy：

KuaiBuddy 是测试部 7月中旬新介入的项目。7月之前版本测试团队未参与；介入时项目无需求文档、无验收标准（仅有对标产品 WorkBuddy 可参考功能），且迭代周期短、发布时间不固定。本月测试团队以"建立测试基线 + 完成首版迭代验证"为目标介入。

- 6月份各业务线线上bug情况

1、KICP：本月无线上有效bug。

- 在线：本月无线上有效bug。

- 【V6.11 工作台】查看客户聊天记录时上滑加载，会自动跳回最新记录页面。

- 原因分析：初步判定加载云客数据过程问题，后续bug标记为跟踪半个多月，无再现，做关闭处理；

特殊说明：

登记的 1 个线上有效缺陷外，本月另行收集到 3 起典型线上事件（来源：问题清单）。三者均发生在"上线 / 变更"环节，且均属可预防性事件（上线后即故障、重启或全量后恢复），是 6.1 节"发布 / 变更管控"改进项的直接输入。

| 序 | 业务线 | 问题概述 | 根因 | 处理与结果 | 经验 / 改进 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线客服 （美团开店宝） | 爱尔眼科青岛医院等客户使用美团经营宝时消息发送持续失败（"美团开店宝异常"），此前授权正常，重新授权仍失败 | 美团开放平台"美团开店宝"授权页换成新界面；我方 KstMtAssisltUi（分支 beta）已适配新界面，但仅更新 1 台灰度服务器，落在未更新服务器的客户授权失败；与修改密码无关 | 7-30 14:00 除灰度机外其余 39 台全量更新；沙淑琼临时在已更新服务器完成该客户授权恢复 | 第三方 UI/接口变更时单台灰度不足以覆盖全部受影响客户；已观察到多客户命中应尽快全量；先排查平台侧版本/界面变更 |
| 2 | KICP （营销客服Agent） | 按产品临时要求，将"给 KICP 开放更多历史上下文"由【按 DIY 配置控制】改为默认对所有公司开放，上线后发现性能问题 | 全局性配置变更范围放大（默认全量开放）引发性能问题；属上线前未充分评估影响面的变更风险（禅道需求 7784） | 已回滚该方案；产品表示后续再考虑其他方案 | 全局性 / 性能敏感配置变更上线前应做性能评估与灰度；避免"临时要求"直接全量 |
| 3 | SCRM （移动端） | 更新上线后，SCRM 手机端消息上行正常、下行无法抵达，重启服务后恢复 | wkph → wkph-gateway 切换时，原 wkph 上存量长连接仍在（兼容保留），但下行由 wkph-gateway 执行下发，找不到对应连接，导致下行丢失 | 重启服务恢复（存量连接重建）；后续切换需同步处理存量长连接（迁移或主动踢掉） | 长连接类服务切换时需处理存量连接避免新老链路并存；切换前后对比下行成功率做回归验证 |

5、7月份各产品线遗漏情况

| 产品线 | 总数 | 遗漏数 | 遗漏率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在线 | 167 | 0 | 0.00% |
| KICP | 64 | 0 | 0.00% |
| 拓客CRM | 121 | 0 | 0.00% |

说明：SCRM有个线上bug，但是最终无法复现和反馈，等级为4级，不纳入遗漏率计算。

6、1-7月份各业务线线上问题环比

（1）KICP：本月无有效线上bug;

（2）在线：本月无有效线上bug；

（3）拓客CRM：本月新增一个线上bug，等级4级；

| 业务线 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 环比变化 | 环比增幅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KICP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | −0 | — |
| SCRM | 12 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | −5 | −83.3% |
| 在线客服 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | −1 | −100% |
| 合计 | 21 | 10 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | −6 | −85.7% |

8、6月份各业务线冲刺版本bug情况

- 在线:

| 冲刺名称 | 提交BUG总数 | 有效BUG数 |
| --- | --- | --- |
| 【SAAS】V10.14_C（202607） | 73 | 71 |
| 【SAAS】V10.13_C（202607） | 64 | 61 |
| 【SAAS】V10.12_C（202606） | 21 | 20 |
| 【SAAS】V10.15_C（202608） | 9 | 9 |
| 2026_在线客服性能测试 | 6 | 6 |

- KICP:

| 冲刺名称 | 提交BUG总数 | 有效BUG数 |
| --- | --- | --- |
| 【SAAS】V10.14_K（202607） | 47 | 45 |
| 【SAAS】V10.13_K（202607） | 17 | 17 |
| 【SAAS】V10.12_K（202606） | 2 | 2 |

- 拓客CRM

| 冲刺名称 | 提交BUG总数 | 有效BUG数 |
| --- | --- | --- |
| 【SCRM】V6.12（26.07.16） | 68 | 67 |
| 【SCRM】V6.13（26.07.31） | 33 | 32 |
| 【SCRM】V6.11（26.06.30） | 19 | 18 |
| 【SCRM】2026_线上问题 | 4 | 3 |

Kuaibuddy:

| 冲刺名称 | 提交BUG总数 | 有效BUG数 |
| --- | --- | --- |
| 【SAAS】V1.03_KuaiBuddy（202607） | 57 | 55 |
| 【SAAS】V1.01_KuaiBuddy（202606） | 9 | 9 |

- 7月份产品/研发Bug情况

| 责任人 | BUG总数 | 有效BUG数 | 重新激活数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 郑骁敏 | 94 | 94 | 0 |
| 第三方 | 78 | 77 | 0 |
| 黄景霖 | 77 | 72 | 2 |
| 古祥云 | 52 | 50 | 1 |
| 徐志明 | 49 | 48 | 0 |
| 林淑娟 | 20 | 20 | 0 |
| 郑毅涛 | 9 | 8 | 0 |
| 蔡俊杰 | 7 | 7 | 0 |
| 陈佳伟 | 7 | 5 | 0 |
| 吕伟达 | 5 | 5 | 0 |
| 蓝汉通 | 5 | 4 | 0 |
| 李晨树 | 4 | 4 | 0 |
| 宋斌 | 4 | 4 | 0 |
| 杨嘉辉 | 3 | 3 | 0 |
| 黄友福 | 3 | 3 | 0 |
| 孙剑和 | 3 | 3 | 0 |
| 谢衍 | 3 | 2 | 0 |
| 吴载辉 | 2 | 2 | 0 |
| 何健 | 2 | 2 | 0 |
| 黄文茹 | 1 | 1 | 0 |
| 林阿秋 | 1 | 1 | 0 |
| 李威 | 1 | 1 | 0 |

- 7月份算法版本

| 算法模块 | 迭代次数 | 主要方向 |
| --- | --- | --- |
| kristonai-medical-chatgpt（医疗对话 GPT） | 22 | 多机器人上下文拼接、各科室大模型路由、话术策略调整 |
| kicp-ner-micro-address（地址识别） | 19 | 台湾／修水识别、高德 Key 分配、省市区覆盖、环境变量扩展 |
| kicp-intent-entity（意图实体） | 12 | 车型／微信／行业关键词过滤、儿科地址服务、进化论逻辑 |
| hanchaogpt-front（汉超前端） | 3 | 网信办大模型备案前端 TTS 功能 |
| kicp-ner-unified-system（通用 NER） | 2 | 精神科等量表微信过滤（gad-7／phq-9 等） |
| dialog-tagging-manager（对话标签） | 1 | compId 兜底获取（对话标签工作流未收到公司 ID） |
| kicp-ner-micro-common（通用 NER） | 1 | 去掉 1—6 岁年龄识别 |
| smartcard（智能名片） | 1 | 车型识别微信过滤 |

| 日期 | 模块 / 版本 | 核心更新 |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | kicp-intent-entity 1.2.8.69 | 过滤词增加 fuxingM；过滤 LATTICE |
| 7.2 | kicp-ner-micro-address（环境变量） | YONGHE_ID 追加 12814；ROBOT_ID_NO_UNIT 追加 12814 |
| 7.3 | kristonai-medical-chatgpt 3.1.0.70 | Robot12828／12826 query 拼接上下文 |
| 7.6 | kicp-intent-entity 1.2.8.73 | m5-m9 的 2023-2026 车型过滤；车型过滤 model-y |
| 7.7 | kicp-ner-micro-address 1.0.2.17 | 标准地址表增台湾；NO_POI_ADDRS 追加"思明"；地址匹配信任校验 |
| 7.8 | kicp-ner-micro-address 1.0.2.19 | 云南云龙／修水多地址冲突处理；地址后缀单位处理；NO_POI_ADDRS 追加"修水" |
| 7.9 | kicp-ner-micro-address（环境变量） | ROBOT_ID_USE_GAODE 扩展一批 robot id |
| 7.11 | kristonai-medical-chatgpt 3.1.0.75 | 增加抖音植发机器人 id 12911 |
| 7.15 | hanchaogpt-front 0.0.0.2 | 网信办验证项目的前端服务 |
| 7.16 | kristonai-medical-chatgpt 3.1.0.77 | 长沙中科-高德 Robot13018 首句不走 GPT |
| 7.17 | kicp-ner-unified-system 1.0.4.23 | 精神科量表微信不识别（gad-7／phq-9／sds 等） |
| 7.21 | kicp-ner-micro-address 1.0.2.28 | 更新三棵树覆盖表；行唐／无极三级地址标准地址匹配 |
| 7.22 | kristonai-medical-chatgpt 3.1.0.82 | 13077／13084 等 query 拼接；dialogrecord 增加 refMessage 字段 |
| 7.24 | kicp-ner-micro-address 1.0.2.31；hanchaogpt-front 0.0.0.5 | 超视力光学省市区覆盖；优化高德 api-key 分配；汉超前端访客消息 TTS 按钮 |
| 7.25 | kicp-intent-entity 1.2.8.84 | weixin 完全匹配；6 位微信过滤；儿科调用地址服务；进化论逻辑 |
| 7.28 | kicp-ner-micro-address 1.0.2.32 | 修水／台湾识别；GAODE_API_KEY_RATIO 调整 |
| 7.29 | kicp-intent-entity 1.2.8.85 | 汽修行业过滤 xe2017-2026；全匹配过滤 m288dw |
| 7.31 | kicp-ner-micro-address 1.0.2.34；smartcard 1.1.4.22 | 超视力光学覆盖逻辑；智能名片车型微信过滤 |

2.1.1 团队人员（含经理、主管、组长）成长能力分析及能力提升策略

| 组员/经理 | 优缺点分析 | 心态(对困难/对客户/对产品/对业务等) | 技能（团队管理/客户/业务/产品/服务维度等） | 拜访量或工作量（绩效纬度） | 本月绩效完成成果 | 本月团队成长目标（培训/辅导/措施） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杜跃斌 | 【优点】 1、能够进行性能测试的脚本开发和场景的分析； 2、积极主动监测线上服务器，挂载异常也会第一时间确认； 3、沟通能力较好 4、价值观优秀 【缺点】 缺乏性能测试全局思维 | 整体心态比较好，面对性能测试各种故障都会积极与经理沟通并进行一起分析，主动发起复盘会议 | 对数据库、运维监控、性能脚本的开发较好 | 本月以项目交付为主，参与KICP、在线客服、KuaiBuddy、千锤OS、SCRM及云客等项目，覆盖性能回归、线上问题排查、版本验证、自动化建设、模型评测等工作；完成V10.12至V10.14版本验证，并推进多项目自动化脚本与数据归档建设。 | 1、完成KICP性能优化和线上稳定性问题验证，降低CPU异常、服务阻塞及消息不回复风险。 2、保障KuaiBuddy多个版本稳定交付，提前识别功能、安全和性能问题。 3、完成KuaiBuddy自动化框架及Jenkins接入建设，提升回归效率。 4、实现性能数据自动收集归档，并完成Qwen3.6模型评测，为资源及模型选型提供依据。 5、支撑SCRM、云客相关迭代版本需求验证，保障数据准确性和业务链路稳定。 | 1、沉淀性能基线、故障排查清单和自动化测试规范，提高经验复用效率。 2、完善kuaibuddy自动化报告、日志及失败截图标准，提升脚本维护和问题定位效率。 |
| 钟志鹏 | 【优点】 1、python语言功底较好，能独自使用python+pytest框架写接口脚本去测试算法优化调整 2、对各条业务系统逻辑清楚，能快速承接测试算法对接各业务线的需求测试 【缺点】 1、（之前测开同学编写的）算法以及现有在线挂载脚本，框架混乱，有些脚本固定跑不过，没有主动想去调整； 2、目前算法的自动化分为三块：Apipost工具、UI-automation、AlgorithmRegression-master，比较零散，没有想去规整 | 能承接日常版本迭代、线上问题处理等本职工作。 | 能独自承接算法的各种需求迭代测试 | 1、算法版本迭代测试； 2、算法线上问题确认和处理； 3、各业务线版本算法需求迭代测试； 4、在线各版本发版前的自动化回归； | 1、本月上线61次算法版本 2、在线自动化回归 3、在线现有自动化交接； | 1、本月上线61次算法版本 2、在线自动化回归 3、在线现有自动化交接； |
| 沙淑琼 | 【优点】 1、性格好，做事主动积极； 2、技能学习力好，上手快； 3、主动帮助组内薄弱同学的接口测试问题解答 【缺点】 1、分工合作时对新人工作任务不放心，会进一步测试，从而加重自己的负担 | 交付和客服会比较喜欢积极进行沟通问题。会积极给予解答，遇到关键问题会主动与经理进行沟通 | 产出较好，对于业务的细节了解比较仔细，用例覆盖和步骤编写较好 | 提测bug数量基础产出bug总数为153个（3个无效） 2、用workbuddy编写用例，用例产出bug100% 3、提前完成V10.13、V10.14每个版本的自动化接口单元测试，回归接口给跃斌，编写3份在线客服业务逻辑文档并上传git 4、在线本月V10.13、10.14、临时需求共11次迭代上线无延期 5、本月线上性能问题0个，遗漏率0% 6、跨部门协助产品、运维、客服、销售业务配合 7、主动调研ai agent测试，测试Kuaibuddy，提交39个bug 8、本月共测试SaaS的24个需求点，以及协助测试新人名下需求 9、工时9.5以上，超额完成任务，上半个月都有用Trea自动跑回归脚本 | 提测bug数量基础产出bug总数为153个（3个无效） 2、用workbuddy编写用例，用例产出bug100% 3、提前完成V10.13、V10.14每个版本的自动化接口单元测试，回归接口给跃斌，编写3份在线客服业务逻辑文档并上传git 4、在线本月V10.13、10.14、临时需求共11次迭代上线无延期 5、本月线上性能问题0个，遗漏率0% 6、跨部门协助产品、运维、客服、销售业务配合 7、主动调研ai agent测试，测试Kuaibuddy，提交39个bug 8、本月共测试SaaS的24个需求点，以及协助测试新人名下需求 9、工时9.5以上，超额完成任务，上半个月都有用Trea自动跑回归脚本 | 1、完成在线7月份迭代上线； 2、完成在线回归接口自动化100%+版本迭代 3、线上问题整理规范培训。 4、承接在线现有所有自动化； |
| 杨建伟 | 【优点】 1、责任心好，做事积极主动； 2、技能学习力好，上手快； 3、有接口自动化经验，快速上手 【缺点】 在借助AI测试方面实践不够，需进一步引导。 | 比较积极主动，不清楚的地方会主动询问，加班加点去学习了解 | 已经上手承接在线的迭代版本测试工作 | 1、本月张贴产出有效bug总数达标； 2、项目遗漏率达标； 3、本月大小版本共8次上线，核心2个大版本测试； 4、回归接口自动化+版本迭代单元接口测试100% | 1、在线V10.13版本、V10.14，按计划测试完成并上线； 2、大小紧急版本11次上线迭代 | 1、学习了解在线系统； 2、完成在线7月份迭代上线； 3、完成在线回归接口自动化100%+版本迭代单元接口测试100% |
| 林瑞卿 | 【优点】 1、性格活跃，与项目组沟通业务等能够坚守原则，会主动帮助他人； 2、学习力不错，能主动积极的针对自己薄弱点学习； 3、沟通能力较好； 4、团队配合度很好 【缺点】 | 产出和工时一直维持在小组偏上。 | 产出较好，对于业务的细节了解比较仔细，用例覆盖和步骤编写较好 | 总体工时部门偏上，整体产出偏上。 1、本月线上问题无本人责任 2、项目遗漏率达标 3、版本迭代按计划发版，无延期。 4、接口回归自动化+单元接口脚本编写达标； | 一、负责项目测试上线 1、scrmv6.11（20260702）2、scrmv6.11（20260703）3、kicpv10.12（20260707） 4、scrmv6.12-1（20260709） 5、scrmv6.12正式迭代（20260716） 6、kicpv10.14-抖音剧本（20260721） 7、kicpv10.14（20260730） 8、千锤1期，测试完成 二、本月产出情况 1、bug数：总132，有效130，有效率：98.48% 2、用例转化占比：98.48% 3、补充对话设计不同触发条件对话相关的接口回归脚本 4、web_ui自动化测试用例梳理：首页/机器人管理/额度明细 5、整理模板问答知识库文档6份 三、线上质量 1、kicp项目本月无有效线上bug | 1、完成在线7月份迭代上线； 2、完成KICP接口回归脚本覆盖100%； 3、完成7月份版本迭代单元接口测试100%； |

1、部门成员（含经理、主管、组长）存在的问题及改进策略：

2、上个月团队的沟通与跨部门协作的障碍点有哪些（如：改善的流程/制度机制/沟通语言等），应如何改善才能达成绩效目标？

障碍点：

- 产品验收标准不够明确：部分需求验收在需求阶段未确定，在开发和测试阶段反复确认。应在需求阶段尽早明确验收标准，较少后期开发及测试沟通成本。

- 禅道统计指标口径不一致：统计口径不一致导致或者的信息有出入。产品、研发、测试应该统一统计口径。

- 禅道需求\任务状态更新不及时：任务、需求更新不及时，导致跟踪面板不能真实反映真实的进度。（现安排测试人员在跟进项目进度中督促项目成员及时更新）

3、上个月在团队激励上做了哪些工作？激励后产生的效果是否达到目标或产生必要的价值？下个月我将为团队做哪些激励？（若无，可不写）

2.1.3 自己成长能力分析及能力提升策略（我应为我的成长做些什么规划？）

| 自己上个月心态/价值观情况 | 自己上个月硬技能、软实力情况 （团队管理/客户/业务/产品/服务等） | 自己上个月成长目标情况 |
| --- | --- | --- |
| 1、本月各产品线按计划上线 - 知识库工具AB测试及选型，完成二次开发及部署：http://192.168.1.33:3003/ - 自动化测试框架整合，集中治理测试结果产物。完成新测试框架部署 - http://192.168.1.33:3003 4、加强在线问题登记规范，强调线上问题收集及分析。 | 1、跟进各产品线迭代进度及测试情况，保证各产品线迭代按计划完成。 2、完成知识库AB测试及工具选型，并完成二次开发及部署: http://192.168.1.33:3003 1. 目录维护、markdown 在线编辑（支持在线贴图） 2. 团队版改造 3. 引用查阅原文优化（回答可溯源） 4. 权限管理：阅读、MCP 访问均受权限控制 5. 查询精度优化：query 改写、召回排序优化等 3. 梳理现有自动化实现情况，部署新测试框架： http://192.168.1.33:3001，写jmeter迁移到新框架的skill，并验证迁移效果，减少迁移成本。 - 整理了4个线上问题分析案例供在线测试人员参考。 |  |
| 自己下个月价值观提升规划 | 自己下个月硬技能、软实力提升规划 | 自己下个月成长目标规划 |
| 1、8月份各产品线版本迭代顺序完成发布。 - 指导在线测试人员完成在线营销相关项目文档落库知识库并做好效果验证并做相应的优化。 - 完成新框架整理和改造，适配现有业务系统自动化要求。 | 1、8月份各产品线版本迭代顺序完成发布。 - 指导在线测试人员完成在线营销相关项目文档落库知识库并做好效果验证并做相应的优化。 - 3、完成新框架整理和改造，适配现有业务系统自动化要求。 | 1. 辅助完成各产品线测试风险识别； - 整理收集agent测试相关知识并做好团队培训 3. 做好在线知识库培训和资料整理说明； |

2.2 策略（市场策略、产品策略、友商策略、服务策略等）

3 起典型线上事件（来源：问题清单）。三者均发生在"上线 / 变更"环节，且均属可预防性事件

| 序 | 业务线 | 问题概述 | 根因 | 处理与结果 | 经验 / 改进 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线客服 （美团开店宝） | 爱尔眼科青岛医院等客户使用美团经营宝时消息发送持续失败（"美团开店宝异常"），此前授权正常，重新授权仍失败 | 美团开放平台"美团开店宝"授权页换成新界面；我方 KstMtAssisltUi（分支 beta）已适配新界面，但仅更新 1 台灰度服务器，落在未更新服务器的客户授权失败；与修改密码无关 | 7-30 14:00 除灰度机外其余 39 台全量更新；沙淑琼临时在已更新服务器完成该客户授权恢复 | 第三方 UI/接口变更时单台灰度不足以覆盖全部受影响客户；已观察到多客户命中应尽快全量；先排查平台侧版本/界面变更 |
| 2 | KICP （营销客服Agent） | 按产品临时要求，将"给 KICP 开放更多历史上下文"由【按 DIY 配置控制】改为默认对所有公司开放，上线后发现性能问题 | 全局性配置变更范围放大（默认全量开放）引发性能问题；属上线前未充分评估影响面的变更风险（禅道需求 7784） | 已回滚该方案；产品表示后续再考虑其他方案 | 全局性 / 性能敏感配置变更上线前应做性能评估与灰度；避免"临时要求"直接全量 |
| 3 | SCRM （移动端） | 更新上线后，SCRM 手机端消息上行正常、下行无法抵达，重启服务后恢复 | wkph → wkph-gateway 切换时，原 wkph 上存量长连接仍在（兼容保留），但下行由 wkph-gateway 执行下发，找不到对应连接，导致下行丢失 | 重启服务恢复（存量连接重建）；后续切换需同步处理存量长连接（迁移或主动踢掉） | 长连接类服务切换时需处理存量连接避免新老链路并存；切换前后对比下行成功率做回归验证 |

- 三好一改进

| 三好事项 | 是否可复制(是/否) |
| --- | --- |
| 主动分析在线客服反馈问题，并做好问题分析整理，提供样本 | 是 |
| 知识库AB测试，不盲目替换旧方案，方案改造提供依据 | 是 |
| 脚本迁移，利用ai编写skill，减少迁移成本 | 是 |

| 改进事项 | 改进策略 | 时间 | 可达成目标 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非缺陷类线上反馈占比过高（98.1%），消耗大量排查人力 | 1. 建立《线上反馈自助排查手册》：将本月"设计如此"10 条、"配置问题"9 条整理为标准结论条目，进测试知识库并同步至客服／交付群 2. 反馈入群前增加一次一线自查环节（对照 FAQ） 3. 每月复盘时更新重复问题清单，避免同一结论重复解释 | 8.1~8.31 | 非缺陷类反馈中"设计如此 + 配置问题"占比下降至 30% 以内；重复问题归零 | 林金堂 / 各业务线测试负责人 |
| 运维环境与第三方渠道稳定性问题频发 | 1. 汇总 7月运维类事件（至少 5 个工作日出现断网 / 总后台不可访问）与腾讯云存储桶权限变更引发的线上故障，正式向运维反馈并要求变更前置评审 2. 建立第三方渠道（抖音 / 美团 / 腾讯）变更通知机制，权限集或接口变更需提前同步 3. 环境类问题在反馈表中独立打标，纳入月度统计 | 8.1~8.31 | 运维／第三方类线上反馈下降 20%。 | 林金堂 / 运维负责人 |
| KICP 性能类问题外溢（消息延时） | 1. 将性能容量评估纳入 KICP 常规回归，不仅验证功能 3. 每季度做一次 KICP 性能压测，与在线客服同步节奏 | 8.1~9.30 | 性能类线上问题提前在压测阶段发现；建立延时监控基线 | 林金堂 / 杜跃斌 / 林瑞卿 |
| 在线客服临时插单频繁，交付节奏依赖个人承压 | 1. 与产品约定月度临时需求配额，超出部分需评估对迭代版本的影响后再排期 2. 提升接口自动化与 UI 自动化覆盖，降低回归人力占用 | 8.1~8.31 | 临时需求占比下降；核心迭代版本测试时长不被挤占 | 林金堂 / 在线产品负责人 |
| Web UI 自动化框架选型未定，已投入用例存在返工风险 | 完成框架对比结论（Playwright 与备选方案），8定稿并同步团队，明确后续投入范围 | 8.1~8.10 | 框架定稿；已梳理用例可直接复用 | 林金堂 / 林瑞卿 |
| KuaiBuddy 新介入：需求缺失 + 安全／稳定性／模型额度风险 | 1. 推动产品补充最小可用需求说明与验收标准（参考对标产品 WorkBuddy 功能） 2. 在测试用例中补充安全校验项（提示词防泄露、越权校验） 3. 建立任务执行稳定性指标与长链路压测；与算法／平台确认模型额度监控与扩容机制 | 8.1~8.31 | KuaiBuddy 具备可参考需求文档；安全与稳定性风险项有对应测试覆盖 | 林金堂 / 杜跃斌 / KuaiBuddy 产品负责人 |
| 发布 / 变更管控不足，多起"上线即故障"可预防事件 | 1. 建立变更上线前检查清单：第三方灰度覆盖度、全局配置性能评估、存量连接 / 链路切换预案、切换前后关键指标对比 2. 第三方平台变更影响的灰度需覆盖全部受影响客户，观察到多客户命中尽快全量（7月美团开店宝授权异常即单台灰度遗漏客户） | 8.1~8.31 | 同类"上线即故障"可预防事件归零；变更上线前检查清单落地 | 林金堂 / 各业务线测试负责人 / 运维 |

二、本月目标和策略

1、本月绩效计划明细表

| 目标 O | 关键结果 KR |
| --- | --- |
| O1（30%） 按预期完成所有产品线上线 | KR1（40%）按计划完成在线客服上线任务 KR2（20%）按计划完成 KICP 上线任务 KR3（30%）按计划完成 SCRM 上线任务 KR4（10%）按计划完成其他产品（含千锤、KuaiBuddy）上线任务 |
| O2（40%） 提高迭代质量，减少线上 bug | KR1（40%）在线线上 bug：1 级每个扣 50%、2 级每个扣 20%、3 级每个扣 2% KR2（20%）KICP & 销冠话术宝线上 bug：1 级扣 50%、2 级扣 25%、3 级扣 2.5% KR3（15%）SCRM 线上 bug：1 级扣 50%、2 级扣 20%、3 级扣 2% KR4（10%）在线客服遗漏率 ≤6% KR5（5%）KICP & 话术宝遗漏率 ≤2% KR6（10%）SCRM 遗漏率 ≤6% |
| O3（25%） SLA 服务可用性 ≥99.99% | KR1（60%）【在线客服】月度平均 SLA ≥99.99% KR2（40%）【KICP】月度平均 SLA ≥99.99% 扣分标准：99.90%—99.99% 每差 0.01% 扣 10 分，<99.93% 得 0 分 数据来源：剑和 |

2、8月份工作与路径

| 序 | 重点事项 | 当前现状 | 策略与路径（含 AI 应用） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各业务线 8月版本迭代按期交付 | 7月延期率 0%，节奏可控但在线插单频繁 | 在线、KICP 关注进度，异常及时介入；SCRM 在需求评审阶段确认可行性。 | 林金堂 黄景霖、古祥云 |
| 2 | 千锤 2 期测试介入 | 截止 7.31 未提测，开发预计 8.3 提测，冲刺未定 | 提测前锁定需求说明与验收标准；会议录音 + AI 生成纪要形成测试基线；排期确定后立即拉通冲刺计划 | 林金堂 林瑞卿 |
| 3 | 接口自动化持续完善 | 在线 100%、KICP 持续补充、SCRM 待评估 | 按每期新增功能与旧接口调整同步补充脚本；SCRM 评估现有脚本覆盖度并制定补充计划 | 林金堂 沙淑琼、杨建伟、林瑞卿 |
| 5 | UI 自动化框架定稿 | Web UI 用例已梳理，框架待确认 | 8月完成选型结论并同步； | 林金堂 |
| 6 | KICP 性能容量纳入常规回归 | 7月出现消息延时线上问题 | 性能测试要制定阶段性回归、功能上线增加性能评估环节。 | 杜跃斌 |
| 7 | 线上问题数据口径统一 | 7月发现文档与反馈表口径不一致 | 统一判定三要素；区分版本遗漏与环境／第三方故障；每月 28 日前完成核对 | 林金堂 各业务线负责人 |
| 8 | KuaiBuddy 测试体系建立与 1.04 迭代 | 7月新介入，完成 1.03 测试并暴露安全／稳定性／模型额度三类风险 | 推动产品补齐需求与验收标准；补充安全校验用例；建立额度监控；维护 GUI 测试与冒烟支持。 | 杜跃斌 林金堂 |

三、需要的支持（含招聘支持、培训及能力培养支持、团队管理及困难支持、与客户/产品/业务/服务支持、购买物料计划等支持事项）

| 支持事项 | 协助部门／责任人 | 计划开始 | 期望完成 | 是否付费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维环境稳定性专项 7月至少 5 个工作日出现断网／总后台不可访问，并有腾讯云存储桶权限变更未提前同步而引发 SCRM 线上故障，需建立变更前置评审与通知机制 | 运维部 | 2026/8/1 | 2026/8/31 | 否 |
| 在线客服临时需求配额约定 7月定制／临时需求占发布次数 54.5%，需与产品约定月度配额与影响评估流程 | 在线产品负责人 | 2026/8/1 | 2026/8/15 | 否 |