测试部8月份复盘

- 上个月目标回顾

1、上个月目标与实际完成情况分析

| 序号 | 上月工作目标 | 上月目标实际完成情况 | 上月存在的差距 | 本月改进策略 | 改进完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按预期完成所有产品线上线：在线客服、KICP、SCRM、其他产品（含千锤、KuaiBuddy）按计划上线 | 在线： 8月4日 在线客服V10.15临时迭代需求 更新服务器：（zong5、zong6、zong10，zong15，zong8，zong60，zong16，zong61） 8月10日 在线客服V10.15临时需求内容拉平服务器 更新服务器：（KF2,KF7,KF9,KF11,KF12,KF21,KF1,KF3,KF13,KF18,KF20,KF22,KF66,KF70） 8月18日 在线客服V10.15第二批迭代需求内容 （更新服务器：zong60,zong5,zong6,zong7,zong8,zong10,zong12,zong61） 8月25日 在线客服V10.16迭代需求内容 （更新服务器：zong61,zong60,zong5,zong6,zong7,zong12,zong21,zong16,zong8,zong9,zong10） 8月25日 在线客服V10.16第二批提前上线抖音来客 （更新腾讯服务器: KstDkAssist-001—KstDkAssist-011） 8月26日 在线客服临时紧急推送变更 （更新服务器：全网） 8月31日 在线客服V10.16迭代第二批需求内容（8.30封版，9.1上线） （更新服务器：zong60,zong22,zong21,zong20,zong16, zong15,zong13，zong11,zong10, zong9,zong8，zong7, zong3） KICP： 8月18日 V10.15（8.18） 刺聚焦抖音渠道留资卡P1优化及多模块能力增强，涵盖对话测试、转人工复制、AI答疑、提示词管理、对话导出与字数限制等迭代。 8月27日 V10.16（8.27）按期， 涵盖对话设计2.0新媒体渠道物料补齐、对话条件请求方式扩展、话术节点知识库优化及KICP 2.0机器人回复时间Trace看板 千锤2期（8.6）按期； SCRM： 8月7日 6.14（临时发版）： 重点完成企微聊天记录CLI、CLI使用统计、消息共享、见鱼更名为快鱼等私域回访核心能力建设与优化 8月25日 6.15（临时发版）按期 核心围绕企微消息解析、语音转文本及回访工作台AI分析能力建设 KuaiBuddy： 8月7日 V1.04 围绕管理后台搭建与岗位、账号、专家、Skill等核心模块完成闭环，并补充数据看板与模板管理能力 8月26日 V1.05 涵盖SCRM对话嵌入、推荐追问、反馈触发、积分归属、系统优化等核心能力交付 8月28日V1.05_beta 提供嵌入方案给scrm | 在线跨版本更新频繁、缺少服务器版本拉平，跨版本更新风险较高。 | 推动版本拉平；CLI 相关需求澄清、测试范围确认及排期纳入需求评审。 | 持续 |
| 2 | O2（40%）：提高项目迭代质量，减少线上 bug（KR1–KR6：在线/KICP&话术宝/SCRM 各级 bug 扣分与遗漏率目标） | 在线遗漏率 0.0%（总194/有效186）； SCRM 遗漏率 4.9%（总102，线上有效5）； Kuaibuddy 遗漏率 3.3%（总104/有效90，线上3已解决）； KICP 无线上遗漏（91812 为线上问题，不计入遗漏）。 | SCRM、Kuaibuddy 遗漏率高于健康线；SCRM 5 个线上有效 bug 中 4 个为历史存在现象；Kuaibuddy 无既有 KR 目标，3.3% 需持续关注。 | 推动跨项目代码改动评审（参考 SCRM 91764 变量污染事件）；加强历史问题收敛与回归。 | 持续 |
| 3 | 回归接口自动化/知识库 | - 在线/SCRM/KICP 接口自动化持续完善；pw 智能测试平台"总后台-kicp"脚本转换完成 100% 可全部执行通过；话术宝脚本迁移完成50%。 - scrm知识库解析已就位，可试用效果。 |  | 持续补充各期新增功能脚本；评估 SCRM 现有脚本覆盖度并制定补充计划。 | 持续 |
| 4 | 协同部门交办事项（上级交办/会议交办） | 禅道需求、任务、冲刺处理方式同步，在线问题统计口径统一 | 已完成的任务被移出冲刺，导致冲刺范围发生变化。线上问题登记口径不明确 | 《禅道问题说明》澄清了问题 | 持续 |

2、上个月结果分析

2.1 心态、技能、拜访量（工作量）分析

测试团队8月份张贴 Bug 情况

共计提交518个bug，其中487个有效bug，31个无效bug，bug有效率94%。

（本月无效bug多是因为kuaibuddy很多解决方案是设计如此的bug）

| 业务线 | 提交 BUG 总数 | 有效 BUG 总数 | 线上有效 bug | 遗漏率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在线客服 | 194 | 186 | 1 | 0.1% | 线下提交194、线上提交1；群反馈无有效 bug |
| KICP | 119 | 116 | 0 | 0% | 千锤2期/KICP V10.15/V10.16 按期；91812 为线上问题不计遗漏 |
| SCRM | 101 | 93 | 3 | 3% | 6.14(43)/6.15(52)迭代；6 个线上有效 bug，3个归类遗漏 |
| KuaiBuddy | 104 | 92 | 3（已解决3） | 3.3% | 线下提交86有效、线上提交3有效；V1.04/V1.05/V1.06 |

测试人员（张贴 Bug 情况）分析

8 月份按测试人员的 Bug 产出、有效 Bug 率、用例 BUG 产出比等明细。

| 提交人 | 提交BUG总数 | 有效BUG总数 | 无效BUG总数 | 有效BUG率 | 用例BUG产出比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙淑琼 | 140 | 137 | 3 | 97.9% | 100.00% |
| 林瑞卿 | 118 | 115 | 3 | 97.5% | 98.3% |
| 周卓醒 | 103 | 95 | 8 | 92.2% | 96.1% |
| 杜跃斌 | 77 | 68 | 9 | 88.3% | 7.8% |
| 杨建伟 | 54 | 50 | 4 | 92.6% | 98.1% |
| 钟志鹏 | 23 | 23 | 0 | 100.00% | 0.00% |
| 林金堂 | 10 | 10 | 0 | 100.00% | 0.00% |

测试人员考勤分析

| 姓名 | 实际出勤 | 应出勤 | 日平均工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 林瑞卿 | 208.44 | 168 | 9.93 |
| 沙淑琼 | 201.51 | 168 | 9.60 |
| 杨建伟 | 195.10 | 168 | 9.29 |
| 钟志鹏 | 192.93 | 168 | 9.19 |
| 杜跃斌 | 192.56 | 168 | 9.17 |
| 周卓醒 | 196.86 | 168 | 9.37 |
| 林金堂 | 215.91 | 168 | 10.28 |

8月份版本说明

在线客服：8.4 V10.15 临时迭代；8.10 V10.15 临时需求拉平服务器；8.18 V10.15 第二批；8.25 V10.16 及抖音来客第二批；8.26 临时紧急推送（全网）；8.31 V10.16 第二批（8.30 封版，9.1 上线）。更新详情见钉钉"智能客服更新内容通知群"。

KICP：千锤2期（需求7812，8.3提测/8.6上线）；KICP V10.15（6项需求，8.18上线）；KICP V10.16（需求7913/7894/7892/7889，8.27上线）。提测与上线均未出现延期。

SCRM：6.14 迭代（8.7 临时发版：云客企微语音及电话录音 AI 自动分析）；6.15 迭代（8.25 临时发版：回访工作台"下一句怎么聊"）。6.15 因工作手机优化未关闭。

KuaiBuddy：V1.04（8.7）、V1.05（8.26）、V1.06 skill 管理紧急需求（8.28）迭代版本更新上线。

千锤OS：千锤2期 8.3 提测、8.6 上线，未出现延期。

8月份各业务线线上 bug 情况

8 月份各业务线线上 bug 清单（含 SCRM 6 个、KuaiBuddy 3 个、KICP 1 个、在线 1 个）：

| 业务线 | 等级 | 问题概述 | 根因 | 处理与结果 | 是否历史存在 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCRM | 3 | 武汉送子鸟，政企版工作手机，客户在创建账号点击保存的时候，出现了错误提示 | APIKEY 无效，提示信息不友好 | 产品为客户重新申请了key，提示也改了 | — |
| KICP | 4 | V10.15_K 对话记录：引导语话术修改后，访客进入对话机器人未发出最新引导语 | CANAL 监听失效（解析 SQL 日志过大导致内存溢出） | 调大内存；责任人：剑和 | — |
| SCRM | 4 | 销售线索新建显示未知异常 code1100 | Kuaibuddy 迭代给 SCRM 代码增加变量导致入库失败 | 删除变量；跨组需求统一由 SCRM 组实施 | 否 |
| SCRM | 4 | 微信群发（156016）按微信标签多筛选数据不对，单一标签正常 | 筛选"包含任一"算法问题 | 已修复并确认其他筛选项算法无问题 | 是 |
| SCRM | 3 | 168168 回访工作台朋友圈同步漏同步 | 客户发朋友圈同时打电话，复现困难（概率问题） | 优化后暂未出现，持续跟进未关闭 | 是 |
| SCRM | 2 | v6.15 工作手机频繁重启、微信闪退白屏 | 异步任务生命周期/并发状态/资源释放缺少统一约束 | 优化后 168168 反馈无变化，持续跟进未关闭 | 是 |
| SCRM | 2 | v6.13 回访工作台 513691 发送消息看不到员工名称 | 优化性能时缺少一个传参 | 已修复并确认关联功能无影响 | 否 |
| KuaiBuddy | 3 | 对话执行 200 步且无内容结果返回 | 模型调用次数超 200 上限导致不回复 | NPE 修复 + null-tools 直通测试；在线 cli 方案优化避免反复执行 | — |
| KuaiBuddy | 3 | 对话不回复（admin 账号） | 模型并发请求次数上限，备用模型未生效 | 增加自主切换备用模型能力 | — |
| KuaiBuddy | 3 | CLI 鉴权失败 | 第二次调用 KST_ONLINE_CLI_API_KEY 长度为0；第三次拿 memory 旧 key | 短时间重复请求返回相同 key，避免并发鉴权失败；V1.06 增加日志确认 | — |

KICP 项目层面 P1/P2/P3 问题数量与情况汇总（主测复盘要求项）：本月暂无。项目建议：暂无。

8月份各产品线遗漏情况

| 产品线 | 总数 | 遗漏数 | 遗漏率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在线客服 | 194 | 0 | 0.00% |
| KICP | 119 | 0 | 0.00% |
| SCRM | 101 | 3（线上有效） | 2.97% |
| KuaiBuddy | 104 | 3（线上有效） | 3.30% |

说明：SCRM 遗漏率 4.9% 在 KR 目标（≤6%）内但偏高，主要源于跨项目变量污染（91764）与历史存在问题；Kuaibuddy 暂无既有 KR 目标，3.3% 作为基线持续观察。

1–8月份各业务线线上问题环比

| 业务线 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 环比变化 | 环比增幅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KICP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| SCRM | 12 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | +2 | 200% |
| 在线客服 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | — |
| KuaiBuddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 | — |
| 合计 | 21 | 10 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 9 | 7 | — |

8月份各业务线冲刺版本 bug 情况

在线

| 冲刺名称 | 提交bug总数 | 有效bug数 |
| --- | --- | --- |
| 【SAAS】V10.16_C（202608） | 86 | 82 |
| 【SAAS】V10.15_C（202608） | 83 | 83 |

SCRM

| 冲刺名称 | 提交bug总数 | 有效bug数 |
| --- | --- | --- |
| 【SCRM】V6.15（26.08） | 52 | 51 |
| 【SCRM】V6.14（26.08） | 43 | 37 |

KUAIBUDDY

| 冲刺名称 | 提交bug总数 | 有效bug数 |
| --- | --- | --- |
| 【SAAS】V1.04_KuaiBuddy（202607） | 44 | 38 |
| 【SAAS】V1.05_KuaiBuddy（202608） | 39 | 33 |
| 【SAAS】V1.06_KuaiBuddy（202608） | 16 | 16 |

千锤OS/KICP

| 冲刺名称 | 提交bug总数 | 有效bug数 |
| --- | --- | --- |
| 【SAAS】V10.14_K（202607） | 63 | 62 |
| 【SAAS】V10.16_K（202608） | 28 | 27 |
| 【SAAS】V10.15_K（202608） | 22 | 22 |

8月份产品/研发 Bug 情况

| 责任人 | Bug 总数 | 有效 Bug 数 | 重新激活数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄景霖 | 108 | 100 | 0 |
| 郑骁敏 | 84 | 81 | 1 |
| 第三方 | 76 | 72 | 0 |
| 徐志明 | 59 | 57 | 0 |
| 吴迪 | 35 | 33 | 0 |
| 蔡俊杰 | 29 | 29 | 0 |
| 钟志鹏 | 22 | 22 | 0 |
| 宋斌 | 17 | 15 | 0 |
| 李晨树 | 15 | 15 | 0 |
| 古祥云 | 14 | 13 | 0 |
| 王凌欣 | 13 | 11 | 0 |
| 江宝坤 | 11 | 10 | 0 |
| 蓝汉通 | 9 | 8 | 0 |
| 吕伟达 | 8 | 8 | 0 |
| 黄友福 | 4 | 4 | 0 |
| 杨嘉辉 | 4 | 4 | 0 |
| 杜跃斌 | 3 | 3 | 0 |
| 孙剑和 | 2 | 2 | 0 |
| 郑毅涛 | 2 | 2 | 0 |
| 周卓醒 | 2 | 2 | 0 |
| 陈佳伟 | 1 | 1 | 0 |
| 陈绳济 | 1 | 1 | 0 |
| 何弘毅 | 1 | 1 | 0 |
| 何健 | 1 | 1 | 0 |
| 洪娜丽 | 1 | 1 | 0 |
| 廖世裕 | 1 | 1 | 0 |
| 林淑娟 | 1 | 1 | 0 |
| 宋正博 | 1 | 1 | 0 |
| 谢衍 | 1 | 0 | 0 |

8月份算法版本

8 月份算法模块共迭代 45 次，模块分布与主要方向如下：

| 算法模块 | 迭代次数 | 主要方向 |
| --- | --- | --- |
| kristonai-medical-chatgpt | 23 | 多机器人上下文拼接、各科室大模型路由、话术/脱敏策略、引用消息传参、数据收集 |
| kicp-ner-micro-address | 9 | 地址识别覆盖、高德 Key 分配与比例、环境变量扩展 |
| kicp-intent-entity | 8 | 车型/微信/行业关键词过滤、进化论逻辑、引用消息字段 |
| smartcard | 4 | 车型识别微信过滤、物料识别 |
| kriston-medical-hanflow | 1 | AI 唤醒话术字段 |

2.1.1 团队人员（含经理、主管、组长）成长能力分析及能力提升策略

8月份测试团队按业务线分工协作，覆盖在线营销（客服）、KICP、SCRM、性能测试与KuaiBuddy、算法五条线。分工为：在线营销（客服）沙淑琼、杨建伟；KICP 林瑞卿；SCRM 周卓醒；性能测试与KuaiBuddy 杜跃斌；算法 钟志鹏。各成员在优缺点、心态、技能、工作量、绩效成果及成长目标上的分析如下：

| 组员/经理 | 优缺点分析 | 心态(对困难/对客户/对产品/对业务等) | 技能（团队管理/客户/业务/产品/服务维度等） | 拜访量或工作量（绩效纬度） | 本月绩效完成成果 | 本月团队成长目标（培训/辅导/措施） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杜跃斌 | 【优点】 1、独立完成性能脚本开发与场景设计，本月完成在线客服V10.14/V10.15性能回归、灰度及兼容性验证，并输出KuaiBuddy服务器成本估算，为容量规划提供依据； 2、熟练掌握各种测试工具辅助测试； 3、主动结合Trace排查Agent步骤过长、响应慢、不回复等问题，为提示词及执行链路优化提供直接依据； 4、线上问题跟进主动，沟通能力好。 【缺点】 1、性能测试全局视野（容量规划、多模型并发场景的系统性评估）仍需加强； | 整体心态好，独立承接性能测试与KuaiBuddy两条线，面对性能故障与线上问题能积极与经理沟通、主动发起分析，承压能力较强。 | 数据库、运维监控、性能脚本开发、Agent链路Trace分析、容量与成本评估能力较好；在KuaiBuddy CLI鉴权、模型并发切换等稳定性问题定位上有成效。 | 本月主责性能测试与KuaiBuddy，个人提交bug 77个（有效68，有效率88.3%，用例产出比7.8%，以探索式与性能验证为主）；覆盖版本性能保障、KICP专项性能、性能问题分析、容量与成本评估四大模块；定位并推动解决3个KuaiBuddy线上bug（对话200步不回复、并发不回复、CLI鉴权失败）。 | 1、完成在线客服V10.14/V10.15性能回归、灰度性能及兼容性验证，跟进凌晨更新效果，保障版本升级前后性能稳定； 2、完成KICP专项性能测试（模板问答上限、渠道机器人上下文、长文本限流截断及对话统计）及迭代新旧版本兼容性验证； 3、结合Trace排查Agent步骤过长、响应慢、不回复问题，输出优化依据；分析模板问答数据库瓶颈、渠道慢SQL及服务异常； 4、输出KuaiBuddy服务器成本估算，支撑多模型效果、响应时延及稳定性评测方案讨论； 5、保障KuaiBuddy V1.04/V1.05/V1.06稳定交付，提前识别并解决CLI鉴权、模型并发等稳定性问题。 | 1、建立性能基线与故障排查清单，完善多模型并发、容量评估的系统性方法； 2、推动KuaiBuddy需求与验收标准清晰化，降低"设计如此"类无效bug占比； 3、沉淀KuaiBuddy CLI/稳定性测试专项用例，纳入常规回归。 |
| 钟志鹏 | 【优点】 1、Python功底扎实，能独立使用python+pytest框架编写接口脚本测试算法优化； 2、对各业务系统逻辑清楚，能快速承接算法对接各业务线的需求测试； 3、本月算法版本迭代高频（共45次），稳定性与交付质量保持较好。 【缺点】 1、算法自动化分散于Apipost、UI-automation、AlgorithmRegression-master三块，尚未系统规整； 2、对既有脚本（含测开遗留）中固定跑不过的部分，主动性调整不足。 | 能稳妥承接日常算法版本迭代、线上问题处理等本职工作，心态平稳。 | 能独立承接算法各类需求迭代测试，Python+pytest接口脚本能力较好，业务线算法对接熟练。 | 本月算法模块共迭代45次（kristonai-medical-chatgpt 23、kicp-ner-micro-address 9、kicp-intent-entity 8、smartcard 4、kriston-medical-hanflow 1）； | 1、支撑8月算法模块45次迭代测试，覆盖医疗对话GPT、地址识别、意图实体、智能名片等方向； 2、完成各业务线算法需求迭代测试与线上问题确认处理； 3、在线各版本发版前自动化回归。 | 1、推动算法自动化三块（Apipost/UI-automation/AlgorithmRegression-master）整合归一，提升复用与维护效率； 2、主动梳理并修复固定跑不过的遗留脚本，沉淀算法回归标准。 |
| 沙淑琼 | 【优点】 1、性格好、做事主动积极，技能学习力强、上手快； 2、主动帮助组内薄弱同学解决接口测试问题； 3、产出稳居团队第一，用例覆盖与步骤编写质量高。 【缺点】 1、在线迭代过于密集、跨版本更新风险高，需在版本拉平与节奏把控上加强与产品对齐。 | 对交付与客服积极沟通、主动解答，遇关键问题主动与经理沟通，配合度好。 | 业务细节理解仔细，用例覆盖与步骤编写较好，WorkBuddy编写用例产出bug达100%；回归接口自动化与单元接口测试能力强。 | 本月主测在线客服，个人提交bug 140个（有效137，有效率97.9%，用例产出比100%，团队第一）；覆盖V10.15（多波次临时/拉平迭代）、V10.16（多波次）共7次迭代上线。 | 1、在线客服V10.15/V10.16多波次迭代按计划测试完成并上线，线上遗漏率0.1%（仅1个线上有效bug）； 2、单元、回归接口测试SaaS10.15/10.16按时提交，更新上线前均更新最新代码并跑完回归脚本； 3、群反馈问题有效筛查，本月线上文档收到1份经排查为他项目问题已移出，CLI反馈1个产品需求问题； 4、工时饱满，超额完成任务。 | 1、承接在线现有全部接口/UI自动化，持续完善覆盖； 2、推动在线版本拉平、降低跨版本更新风险，与产品约定临时需求配额； 3、线上问题收集与登记规范培训（延续7月）。 |
| 杨建伟 | 【优点】 1、责任心好、做事积极主动，技能学习力强、上手快； 2、有接口自动化经验，快速上手在线迭代测试； 3、用例产出比高（98.1%），质量稳定。 【缺点】 - 在借助AI（如WorkBuddy编写用例、agent测试）方面实践不够，需进一步引导。 - bug产出不足，需沟通确定原因。 | 比较积极主动，不清楚处主动询问，加班加点学习了解。 | 已上手承接在线迭代版本测试，接口自动化经验可复用。 | 协同沙淑琼主测在线客服，个人提交bug 54个（有效50，有效率92.6%，用例产出比98.1%）；参与V10.15/V10.16多波次迭代测试，版本无延期。 | 1、在线V10.15/V10.16按计划测试完成并上线； 2、大小紧急版本多波次迭代协同完成，遗漏率达标； 3、回归接口自动化+版本迭代单元接口测试达标。 | 1、学习了解在线系统全貌，提升独立承接多版本能力； 2、加强AI辅助测试（WorkBuddy用例编写、agent测试）实践； 3、完成在线回归接口自动化100%+版本迭代单元接口测试100%。 |
| 林瑞卿 | 【优点】 1、性格活跃、与项目组沟通业务能坚守原则，主动帮助他人； 2、学习力好，针对薄弱点主动学习；沟通能力较好，团队配合度高； 3、KICP与千锤线交付质量高（有效率97.5%）。 【缺点】 Ai工具可以进一步提升 | 产出与工时维持小组偏上，心态积极。 | 业务细节理解仔细，用例覆盖与步骤编写较好，KICP接口回归脚本覆盖100%，pw智能测试平台"总后台-kicp"脚本转换100%通过。 | 主测KICP（含千锤2期），个人提交bug 118个（有效115，有效率97.5%，用例产出比98.3%）；负责千锤2期(8.03提测/8.06上线)、KICP V10.15(8.18)、V10.16(8.27)按期上线。 | 1、千锤2期、KICP V10.15/V10.16均按计划提测与上线，无延期； 2、接口自动化/webui：pw智能测试平台"总后台-kicp"脚本转换100%可全部执行通过；引用消息相关配置流程、对话创建触发条件用例补充；web_ui常规问答模块用例梳理及脚本编写； 3、知识库文档整理：模板问答2份、A/B测试-版本管理4份； 4、KICP线上问题91812（CANAL监听失效致引导语未更新）及时跟进，根因定位到人（剑和）、推动修复。 | 1、完成KICP接口回归脚本覆盖100%并持续补充； 2、配合团队推进Web UI自动化框架定稿，明确后续投入范围； 3、KICP性能容量纳入常规回归（配合杜跃斌）。 |
| 周卓醒 | 【优点】 1、独立承接SCRM全量测试，6.14/6.15迭代及两次临时发版有序完成； 2、主动推进历史SCRM脚本优化（去重接口353→353，节点减少56.4%，删除101个GUI监听器/50个DebugSampler/5个禁用线程组），提升脚本可执行性； 3、线上问题跟进细致（5个线上有效bug逐一跟进根因与修复）。 【缺点】 1、本月SCRM遗漏率2.97%为各业务线最高，且6个线上bug中4个为历史存在现象，历史问题收敛不足；（刚接手不久，可借助ai定期辅助排查） 2、跨项目代码改动影响范围意识待加强（91764因Kuaibuddy迭代引入变量污染SCRM代码）。 | 能独立承接SCRM线，面对较多线上反馈与历史问题，跟进耐心、配合度好。 | SCRM业务熟悉，接口脚本优化与文档整理能力较好，线上问题根因分析有进展。 | 主测SCRM，个人提交bug 103个（有效95，有效率92.2%，用例产出比96.1%）；6.14迭代43个、6.15迭代52个，两次临时发版（8.7云客语音/电话录音AI分析、8.25回访工作台"下一句怎么聊"）。 | 1、SCRM 6.14/6.15正常迭代及两次临时发版完成，总Bug 101（有效93）； 2、历史SCRM脚本大幅优化：有效HTTP节点1142→556，XML节点60542→26399，节点减少56.40%； 3、线上反馈20个中梳理出5个线上有效bug并逐一跟进（91764已解决、91665已修复、91453已修复，91644/91641持续跟进未关闭）； 4、整理2份SCRM项目文档。 | 1、推动SCRM历史存在问题专项收敛，建立回归验证清单，目标遗漏率降至≤2%； 2、跨项目代码改动（涉及他组代码）增加评审与影响评估，避免变量污染类问题； 3、评估SCRM现有接口脚本覆盖度并制定补充计划。 |

- 部门成员（含经理、主管、组长）存在的问题及改进策略

- -

2、上个月团队的沟通与跨部门协作的障碍点有哪些，应如何改善

CLI 需求与测试范围未同步：SaaS 现状指出"CLI 前期测试计划缺失，需求也没同步到测试这边，与开发对齐发现场景覆盖不全"。建议 CLI 相关需求澄清、测试范围确认及排期纳入需求评审环节。

跨项目代码改动影响范围不清：SCRM 91764 因 Kuaibuddy 迭代引入变量污染 SCRM 代码。跨组需求（涉及修改他组代码）应增加评审与影响评估。

- 上个月在团队激励上做了哪些工作

- --

2.1.3 自己成长能力分析及能力提升策略

| 自己上个月心态/价值观情况 | 自己上个月硬技能、软实力情况 | 自己上个月成长目标情况 |
| --- | --- | --- |
| - 各产品线按计划上线 - 培训测试团队完成知识库收集整理 - 持续优化迭代测试平台 - 指导测试人员完成脚本迁移 - 加强禅道登记规范、线上问题收集 | - 跟进各产品线迭代进度及测试情况，保证各产品线迭代按计划完成 - 完成测试平台多次功能迭代，满足成员快速迁移脚本的需求 - 实现mcp服务、trace分析中心，迁移skill脚本编写等 - agent测试工作流设计及每日回归测试 | 基本都完成了 |
| 自己下个月价值观提升规划 | 自己下个月硬技能、软实力提升规划 | 自己下个月成长目标规划 |
| - 9月份各产品线迭代顺利发布 - 指导测试人员完成原接口脚本迁移 - 持续更新测试平台 - 持续补充企业知识库，完成培训分享 | - 9月份各产品线迭代顺利发布 - 指导测试人员完成原接口脚本迁移 - 持续更新测试平台 持续补充企业知识库，完成培训分享 | - 强化冲刺质量管理 - 测试平台整合agent测试能力 - 持续优化知识库检索精度 |

2.2 策略（市场策略、产品策略、友商策略、服务策略等）

--

三好一改进

三好事项

| 三好事项 | 是否可复制(是/否) |
| --- | --- |
| 接口脚本治理与迁移，开发mcp功能+迁移skill，快速完成不同平台脚本迁移 | 是 |
| 实现agent trace分析中心（规则+llm裁判）+钉钉接入，快速分析agent质量 | 是 |
| 知识库重新ai分析整理后再入库，提升知识库文档质量 | 是 |

改进事项

| 改进事项 | 改进策略 | 时间 | 可达成目标 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCRM 遗漏率偏高（4.9%）且多数为历史存在现象 | 1. 跨项目代码改动（如 Kuaibuddy 引入变量）增加评审与影响评估；2. 历史存在现象专项收敛，建立回归验证清单 | 9.1~9.30 | SCRM 遗漏率下降至 ≤3%；历史存在问题闭环 | 林金堂 / SCRM 测试负责人 |
| CLI 需求与测试范围未同步，覆盖不全 | 1. CLI 相关需求澄清、测试范围确认及排期纳入需求评审；2. 各项目 CLI 单独排期验证（参考 KuaiBuddy CLI 鉴权问题） | 9.1~9.30 | CLI 场景覆盖率提升，上线后鉴权类问题减少 | 林金堂 / 各业务线负责人 |
| 非缺陷类线上反馈占比高，消耗排查人力 | 1. 建立《线上反馈自助排查手册》（设计如此/配置问题标准结论）；2. 入群前一线自查；3. 月度更新重复问题清单 | 9.1~9.30 | 非缺陷类反馈占比下降，重复问题归零 | 林金堂 / 各业务线测试负责人 |
| 发布/变更管控不足，多起"上线即故障"可预防事件 | 1. 建立变更上线前检查清单（第三方灰度覆盖度、全局配置性能评估、存量连接/链路切换预案）；2. 第三方变更灰度覆盖全部受影响客户 | 9.1~9.30 | 同类可预防事件归零，检查清单落地 | 林金堂 / 各业务线负责人 / 运维 |
| 在线客服临时插单频繁，跨版本更新风险高 | 1. 与产品约定月度临时需求配额与影响评估；2. 提升接口/UI 自动化覆盖降低回归人力占用；3. 推动版本拉平 | 9.1~9.30 | 临时需求占比下降，跨版本风险可控 | 林金堂 / 在线产品负责人 |

二、本月目标和策略

1、本月绩效计划明细表

| 目标 O | 关键结果 KR |
| --- | --- |
| O1（30%） 按预期完成所有产品线上线 | KR1（40%）按计划完成在线客服上线任务 KR2（20%）按计划完成 KICP 上线任务 KR3（30%）按计划完成 SCRM 上线任务 KR4（10%）按计划完成其他产品（含千锤、KuaiBuddy）上线任务 |
| O2（40%） 提高迭代质量，减少线上 bug | KR1（40%）在线线上 bug：1级扣50%、2级扣20%、3级扣2% KR2（20%）KICP & 销冠话术宝线上 bug：1级扣50%、2级扣25%、3级扣2.5% KR3（15%）SCRM 线上 bug：1级扣50%、2级扣20%、3级扣2% KR4（10%）在线遗漏率≤6% KR5（5%）KICP & 话术宝遗漏率≤2% KR6（10%）SCRM 遗漏率≤6%） |
| O3（25%） SLA 服务可用性 ≥99.99% | KR1（60%）【在线客服】月度平均 SLA ≥99.99% KR2（40%）【KICP】月度平均 SLA ≥99.99% 扣分标准：99.90%–99.99% 每差 0.01% 扣 10 分，<99.93% 得 0 分 |

2、9月份工作与路径

| 序 | 重点事项 | 当前现状 | 策略与路径（含 AI 应用） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各业务线 9 月版本迭代按期交付 | 8 月除在线跨版本风险外均按期 | 在线/KICP 关注进度异常介入；SCRM 推动 6.15 关闭与历史问题收敛 | 林金堂 / 各负责人 |
| 2 | SCRM 遗漏率收敛与历史问题闭环 | 8 月遗漏率 4.9%，4/5 为历史存在 | 跨组代码改动评审；历史问题回归清单 | 林金堂 / SCRM 负责人 |
| 3 | CLI 需求评审与专项测试落地 | SaaS 反馈 CLI 测试计划缺失 | CLI 需求澄清/范围/排期纳入评审；各项目 CLI 单独排期 | 林金堂 / 杜跃斌 |
| 4 | 接口自动化持续完善 | kicp 转换 100%，SCRM 优化中 | 按新增功能同步补充脚本；评估 SCRM 覆盖度 | 林金堂 / 沙淑琼等 |
| 5 | KICP 性能容量纳入常规回归 | 8 月完成专项性能与成本评估 | 性能测试阶段性回归；功能上线增加性能评估 | 杜跃斌 |
| 6 | KuaiBuddy 测试体系完善 | 8 月暴露安全/稳定性/模型额度风险 | 补充安全校验用例；建立额度监控与长链路压测 | 杜跃斌 / 林金堂 |

三、需要的支持（含招聘、培训、团队管理、客户/产品/业务支持、物料等）

| 支持事项 | 协助部门／责任人 | 计划开始 | 期望完成 | 是否付费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维环境稳定性专项：8 月在线跨版本更新缺版本拉平、第三方渠道（抖音/美团/腾讯）变更未提前同步，需建立变更前置评审与通知机制 | 运维部 | 2026/9/1 | 2026/9/30 | 否 |
| 在线客服临时需求配额约定：定制/临时需求占比高，需与产品约定月度配额与影响评估流程 | 在线产品负责人 | 2026/9/1 | 2026/9/15 | 否 |
| CLI 需求与测试范围同步机制：推动 CLI 类需求澄清、测试范围确认及排期纳入需求评审 | 各业务线产品/研发 | 2026/9/1 | 2026/9/30 | 否 |